**ІНФОРМАЦІЯ**

**ПРО ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ БУДІВНИЦТВА (ПРИДБАННЯ) ДОСТУПНОГО ЖИТЛА**

**У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2010-2017 РОКИ**

за 2010-2016 роки

Виконання заходів програми за видатками

**тис. грн.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва заходів програми** | **Визначено програмою, тис. грн** | | | | | **Проведені видатки, тис. грн** | | | | |
| **Всього** | **В тому числі за рахунок коштів:** | | | | **Всього** | **В тому числі за рахунок коштів:** | | | |
| **Державного бюджету** | **Обласного бюджету** | **Інших місцевих бюджетів** | **Небюджет-них джерел** | **Державного бюджету** | **Обласного бюджету** | **Інших місцевих бюджетів** | **Небюджет них джерел** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | Забезпечення доступним житлом | 1096770,0 | 277690,0 |  | 51670,0 | 767410,0 | 6633,5 | 1383,5 |  |  | 5250,0 |
| У тому числі за 2016 рік | | | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення доступним житлом | 278520,0 | 69800,0 |  | 13840,0 | 194880,0 | - | - | - | - | - |

Виконання показників затрат:

**тис. грн.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Джерела фінансування програми** | **Визначено програмою** | **Затверджено бюджетом** | **Профінансовано** | **Використано** | **Рівень виконання (%)** | |
| **До затвердженого бюджетом** | **До визначеного програмою** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Державного бюджету | 277690,0 | 12208,75 | 1382,55 | 1382,55 | 11,3 | 0,49 |
| 2 | Обласного бюджету |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Інших місцевих бюджетів | 51670,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4 | Небюджетних джерел | 767410,0 | х | 5250,0 | 5250,0 | х | 0,68 |
| 5 | ВСЬОГО | 1096770,0 | 12208,75 | 6633,5 | 6633,5 | 54,3 | 0,60 |

Інформація про виконання заходів програми та пояснення щодо їх виконання:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Назва заходів програми** | **Одиниця виміру (у натуральних показниках)** | **Стан виконання** | | **Пояснення розбіжностей між запланованим та фактичним виконанням** |
| **Заплановано у програмі з початку дії програми, у тому числі на відповідний рік** | **Фактичне виконання** |
| 1 | Забезпечення доступним житлом | кількість квартир | (2010-2016) 3392  (2016) 910 | 18  0 | Відсутність фінансування програми житлового будівництва з державного та місцевого бюджетів. Відсутність пропозицій на первинному ринку житлової нерухомості. |

Директор департаменту містобудування, архітектури,

будівництва та житлово-комунального господарства Р.О. Щебетов

облдержадміністрації