# УКРАЇНА

## ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

### Департамент містобудування, архітектури, будівництва

### та  житлово-комунального господарства

10014, м. Житомир, майдан  ім.С.П.Корольова, 12. тел. (0412) 47-44-27, факс 47-43-86

web: architect-zt.gov.ua     e-mail: odaguba@meta.ua;  JKGODA@meta.ua  Код ЄДРПОУ 39932654

| _____________ № ___________ |  |
| --- | --- |
| На №р-5-22/158 від 01.02.2017 | Постійна комісія обласної ради з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестиційної діяльності, середнього і малого бізнесу, будівництва, транспорту та зв’язку |

Про надання інформації

З метою реалізації державної політики щодо розвитку та реконструкції систем централізованого водопостачання і водовідведення, доведення якості питної води до вимог державних стандартів та забезпечення нею населення в достатній кількості в області діє Програма реформування водопровідно-каналізаційного господарства у Житомирській області на 2012-2020 роки, затверджена рішенням Житомирської обласної ради від 07.06.12  № 548.

Для забезпечення населення якісним централізованим водопостачанням та водовідведенням у 2016 році КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради проведено ремонтні роботи на  мережах водопостачання (1,6 км) та водовідведення (0,53 км), у т.ч. з повною заміною трубопроводів, запірної арматури (89 од.), відремонтовано 138 водорозбірних колонок. Завершується виготовлення проектної документації на будівництво водогону від пр. Миру до с. Лісове та вул. Вільський шлях (Максютова).  Виконані роботи із заміни аварійних ділянок самопливного колектору на вул. Східній, вартістю робіт 1,157 млн.грн.

У м.Баранівка виготовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво водозабірної свердловини з водогінною мережею – 50,29 тис.грн.

Протягом 2016 року в м.Бердичеві за рахунок місцевого бюджету виконано капітальний ремонт напірного колектору КНС по вул.Піонтковського на суму 1,46 млн.грн., виготовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво І черги другого та третього пускових комплексів очисних споруд – 1,03 млн.грн. (462,1 тис.грн. – державний бюджет, 570,7 тис.грн. – кошти місцевого бюджету), здійснено коригування проектної документації на реконструкцію очисних споруд господарсько-побутової каналізації, вартістю 166,1 тис.грн.

У м.Коростені проведено заміну, реконструкцію та капітальний ремонт водопровідно-каналізаційних мереж на суму 1,4 млн.грн. Крім того, виконано пересипку фільтрів та промивку резервуарів чистої води на водопровідних очисних спорудах (74 тис.грн.).

З метою покращення водопостачання м.Коростишева  у 2016 році реалізовано комплекс відповідних заходів загальною вартістю 2,9 млн.грн., у т.ч.: проведено капітальний ремонт споруд на головному водозаборі на суму 273 тис.грн. Виконано капітальний ремонт водопровідно-каналізаційних мереж на суму 2,3 млн.грн. Замінено глибинні насоси на 5 артезіанських свердловинах, придбано каналізаційні та глибинні насоси – 388 тис.грн.

У м.Чуднові за рахунок власних коштів КП «Теплокомуненерго» проведено ремонт водопровідно-каналізаційних мереж на суму 41,5 тис.грн. На виконання заходів   Комплексної  Програми «Питна вода Чуднівщини на 2011-2020 роки» з районного бюджету використано коштів на суму 160 тис.грн.

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій виконано роботи з:

-  модернізації станції знезалізнення та очищення води від свердловини №2 по вул. Петропавлівській, м. Чуднів -824,0 тис.грн.;

- модернізації станції знезалізнення та очищення води від свердловини  № 3 по вул. Івана Франка, м. Чуднів - 824,0 тис.грн.;

-   реконструкції каналізаційно-насосної станції №1 по вул. Соборній, м. Чуднів – 732,516 тис.грн;

- реконструкції самоплинної та напірної каналізаційної мережі             вул. Пушкіна та пров.Шкільному, КНС № 4 м. Чуднів  - 845,893 тис.грн.

В смт Вакуленчук виконано ремонт водопровідно-каналізаційних мереж на суму 56,8 тис.грн. За рахунок власних коштів В.Коровинецьке селищне комунальне підприємство «Каскад» здійснило роботи по ремонту водопровідної мережі на суму 32,6 тис.грн.

На потреби Краснопільського сільського комунального підприємства «Добробут» з бюджету сільської ради  виділено коштів в сумі 63,6 тис.грн.( на отримання дозволу на спецводокористування-18,0 тис.грн., на придбання та ремонт насосного агрегата  -10,0 тис.грн., на  проведення ремонту мережі -     35,6 тис.грн.)

Попільнянською селищною радою спільно з КП «Гарант» виконано капітальний  ремонт водопровідних мереж на суму 530,13 тис.грн., встановлено запірну арматуру на суму 9,8 тис.грн., замінено 2 насоси в арт свердловинах на водозаборі в с.Парипси – 13,6 тис.грн., виконано поточний ремонт водопровідно-каналізаційних мереж – 177,73 тис.грн., придбано обладнання для очищення каналізаційних труб – 54 тис.грн.

У 2016 році в Романівському районі на розвиток систем  водопостачання та водовідведення використано 660,9 тис грн., у т.ч.: 130 тис.грн. на реконструкцію свердловин з заміною глибинних насосів в смт Романів,         172,7 тис.грн. на заміну аварійних ділянок водопровідних мереж в селищах Романів, Миропіль, Биківка та інші; 358 тис.грн. на будівництво та заміну каналізаційних мереж в смт Романів та смт Миропіль.

В Бердичевському районі виконано капітальний ремонт водопровідної мережі в с.Озадівка на суму 167,5 тис.грн. та завершено будівництво мережі водопостачання в с. Великі Низгірці – 351,3 тис.грн.

За рахунок коштів обласного екологічного фонду у 2016 році профінансовано заходів  на суму 605,58 тис.грн., у т.ч.:

реконструкція та технічне переобладнання очисних споруд господарсько-побутових стічних вод у м. Овруч – 367,99 тис.грн.;

реконструкція очисних споруд каналізації КП «Черняхів-Добробут» по вул. Індустріальній в смт Черняхів – 92,94 тис.грн.;

реконструкція мережі водовідведення в смт Любар – 144,65  тис.грн.

Протягом минулого року в області замінено та відремонтовано 68,2 км водопровідних та 43,8 км каналізаційних мереж.

Усього на роботи водопровідно-каналізаційного господарства в 2016 році використано коштів на суму 65,6 млн.грн.

Директор департаменту			                          Р.О.Щебетов

Слабунова Л.Л. 474712