Додаток 1

**Інформація про хід виконання «Регіональної програми інформатизації на 2017-2019 роки».**

«Регіональною програмою інформатизації на 2017-2019 роки», затвердженою рішенням обласної ради від 22.12.2016 №419 (далі - Програма), було затверджено фінансових ресурсів у сумі 2464,0 тис. грн..

| **Основні заходи** | **Хід виконання завдання** |
| --- | --- |
| Створення та розширення спільного інформаційного простору для забезпечення функціонування системи електронного документообігу та електронного цифрового підпису між облдержадміністрацією та структурними підрозділами | За рахунок придбаного серверного обладнання відділом інформаційних технологій та цифрового розвитку було створено єдиний інформаційний простір. Для структурних підрозділів, що фізично віддалені було налаштовано та забезпечено зв’язок з центральним сервером Житомирської облдержадміністрації, що в свою чергу надало можливість оперативно проводити обмін інформацією між структурними підрозділами облдержадміністрації. |
| Придбання і впровадження в структурі облдержадміністрації програмно-апаратного комплексу електронного документообігу та електронного цифрового підпису | Працівниками відділу інформаційних технологій та цифрового розвитку було забезпечено функціонування в системі електронного документообігу (далі - СЕД) 512 підключень користувачів (у тому числі 86 підключень за рахунок коштів Програми інформатизації для працівників апарату облдержадміністрації). Було проведено оптимізацію налаштувань віртуальних серверів СЕД, що надало можливість реалізувати масштабування, в разі потреби збільшення кількості активних з’єднань з центральним сервером. Було забезпечено можливість використання кваліфікованого електронного підпису відповідно до Законів України "Про електронні довірчі послуги", "Про електронні документи та електронний документообіг" |
| Придбання засобів інформатизації та дистанційного контролю виконання доручень | За звітний період були придбані комплектуючі частини до сервера облдержадміністрації, комутаційні засоби для локально обчислювальної мережі, автоматизовані робочі місця (комплекти персональних комп’ютерів) для працівників апарату ОДА, систему безпровідного доступу до мереж, друкуючу техніку з відповідними комплектуючими засобами, до серверного приміщення заведено безперебійну точку доступу до мережі Internet з гарантованою швидкістю. |

Результат виконання основних заходів Програми:

* досягнення єдиного простору електронного документообігу в структурі Житомирської облдержадміністрації;
* завдяки придбаним комплектуючим було значно збільшено потужність центрального серверу облдержадміністрації: підвищено сумарну тактову частоту, збільшено об’єм файлового простору, створено RAID-масиви – все це дало можливість вивести з експлуатації застаріле серверне обладнання;
* придбання комутаційних засобів для локально-обчислювальної мережі дало можливість для розбудови нової локальної мережі на швидкості 1 Gb/s;
* 28 нових комплектів персональних комп’ютерів позитивно вплинули на якість та оперативність роботи працівників апарату облдержадміністрації;
* обладнання безпровідного доступу до мереж дає можливість створити «Безшовний Wi-Fi роумінг» в межах адміністративної будівлі апарату облдержадміністрації з двох-діапазонною частотою трансляції сигналу 2,4 Ггц./5 Ггц.;
* друкуюча техніка формату А0 дає можливість працювати з електронними документами великого формату з подальшим друкуванням;
* безперебійна точка доступу до мережі Internet з гарантованою швидкістю виключає ризики втрати зв’язку з інформаційними ресурсами апарату облдержадміністрації;
* забезпечення належного представлення Житомирської облдержадміністрації в глобальній мережі Інтернет за рахунок створення та подальшого технічного обслуговування ресурсів на базі домену zht.gov.ua.