Додаток

до рішення обласної ради

від                       №

Регіональний енергетичний план

Житомирської області

на період до 2030 року

2026 рік

Зміст

Перелік скорочень та деяких термінів …………………………………………..3

Перелік використаних нормативно-правових документів……..………………4

Вступ ………………………………………………………………………………5

1. РЕЗЮМЕ МУНІЦИПАЛЬНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЛАНУ ……………6

2. РЕЗЮМЕ ВИХІДНОГО СТАНУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ ……………………………………..9

2.1. Загальна характеристика області …………………………………………...9

2.1.1. Історична довідка ……………………………………………………….....9

2.1.2. Основні географічні, кліматичні та демографічні характеристики області …………………………………………………………………………....10

2.1.3. Населення області ………………………………………………………...13

2.2. Аналіз впливів та обмежень…………..........................................................14

2.2.1. Аналіз обмежень для сталого енергетичного розвитку області ...…….14

2.2.2. Результат SWOT- аналізу енергетичного розвитку території області ..15

2.2.3. Аналіз впливу обласної ради та обласної державної адміністрації на сектори енергетичного планування ……………………………………………18

2.3. Основні характеристики секторів енергетичного планування …………20

2.3.1. Громадські будівлі ………………………………………………………..20

2.3.2. Теплопостачання …………………………………………………………22

2.3.3. Водопостачання та водовідведення ……………………………………..22

2.3.4. Управління відходами ……………………………………………………23

2.3.5. Вуличне освітлення ………………………………………………………24

2.3.6. Громадський транспорт ………………………………………………….24

2.4. Річний енергетичний баланс ………………………………………………25

2.5. Річний енергетичний баланс (у формі діаграми Сенкі) …………………29

2.6. Аналіз результатів бенчмаркінгу ключових енергетичних показників об’єктів …………………………………………………………………………..33

2.7. Аналіз стану запровадження системи енергетичного менеджменту …...35

3. ЦІЛІ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ  ОБЛАСТІ …………....35

3.1. Побудова базової лінії споживання енергії ………………………………35

3.2. Розрахунок цілей сталого енергетичного розвитку області …………….38

3.2.1. Цільові показники сталого енергетичного розвитку області …………40

4. ПРОЕКТИ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ ……...42

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ТА ФІНАНУВАННЯ РЕП ………………..46

5.1. Обласний бюджет  ………………………………………………………….46

5.2. Розробка регіональних енергетичних програм на виконання РЕП ….....50

5.3. Спроможність бюджету у фінансовому забезпеченні РЕП ………..……50

5.4. Потенційні ризики при виконанні енергетичного плану ……………….52

6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ РЕП ……………………….....52

6.1 Кількісні та якісні показники результатів виконання РЕП ………………52

7. Додатки ………………………………………………………………………..55

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА ДЕЯКИХ ТЕРМІНІВ

АЗС – автозаправна станція

АТ – акціонерне товариство

БКУ – бюджетний кодекс України

ВВП – валовий внутрішній продукт

ВДЕ – відновлювані джерела енергії

ВЕС – вітрова електростанція

ГВП – гаряче водопостачання

ГЕС – гідроелектростанція

ГТС – газотранспортна система

ГРП – газорозподільчий пункт

ГРС – газорозподільна станція

ДБН – державні будівельні норми

ДПП – державно-приватне партнерство

ЕСКО – енергосервісний компанія

ЄБРР – Європейський банк реконструкції та розвитку

ЖКГ – житлово-комунальне господарство

КВВП – коефіцієнт використання встановленої потужності

КЕВП – коефіцієнт ефективності використання палива

ЛЕП – лінія електропередачі

МЕА – міжнародне енергетичне агенство

РЕП – регіональний енергетичний план

НЕС – Національна економічна стратегія на період до 2030 року

НКРЕКП – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

НПЕК – національний план з енергетики та клімату на період до 2030 року

НВВ – національно визначений внесок України

ОМС – орган місцевого самоврядування

ОЕС – об`єднана енергетична система України

ПВ – побутові відходи

ПГ– парникові гази

ПДВ – податок на додану вартість

ПДСЕР(К) – план дій сталого енергетичного розвитку (клімату)

ПЕР – паливно-енергетичні ресурси

СЕС – сонячна електростанція станція

СЦТ – система централізованого теплопостачання

ТЕС – теплова електростанція

ТЕЦ – теплоелектроцентраль

Т. н. е – тонна нафтового еквіваленту

Т. у. п. – тонна умовного палива

ТД – теплові джерела

ТЕ – теплова енергія

ТМ – теплові мережі

ПВ – побутові відходи

ШРП – шафові регуляторні пункти

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ БУЛИ ВИКОРИСТАНІ ДЛЯ РОЗРОБКИ ДОКУМЕНТУ

Регіональний енергетичний план Житомирської області на період до 2030 року розроблений у відповідності та з урахуванням наступних нормативно-правових документів:

- Закону України «Про енергетичну ефективністm»;

- Закону України «Про альтернативні джерела енергії»;

- Закону України «Про альтернативні види палива»;

- Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- Закону України «Про енергетичну ефективність будівель»;

- Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;

- Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»;

- Закону України «Про житлово-комунальні послуги»;

- Закону України «Про Фонд енергоефективності»;

- Енергетичної стратегії України на період до 2050 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 373;

- Концепції реалізації державної політики у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель у частині збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 січня 2020 року № 88-р;

- Концепції реалізації державної політики у сфері теплопостачання, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 569-р;

- Національного плану дій з енергоефективності на період до 2030 року, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 грудня       2021 року № 1803-р;

- Національного Плану з енергетики та клімату на період до 2030 року, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 червня       2024 року № 587-р;

- Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня          2018 року № 430-р;

- Оновленого національного визначеного внеску України до Паризької Угоди, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 липня        2021 року № 868-р;

- Цілей сталого розвитку України до 2030 року, затверджених Указом Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019;

- Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року, затвердженої рішенням Житомирської обласної ради від 18.12.2019 № 1722, зі змінами від 24.12.2020 №16 та від 10.04.2025 № 889.

- Постанови КМУ від 23.12.2021 № 1460 “Про впровадження систем енергетичного менеджменту”.

Вступ

Регіональний енергетичний план (РЕП) розроблено на підставі Методики розроблення місцевих енергетичних планів затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 21 грудня 2023 року № 1163 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2024 року за № 245/41590.

Метою створення РЕП є сприяння досягненню національних цілей з енергоефективності, розвитку відновлюваних джерел енергії, забезпечення раціонального використання бюджетних коштів на придбання енергії та оплати комунальних послуг, визначення пріоритетних секторів енергетичного планування для залучення інвестицій і раціонального використання бюджетного фінансування для енергетичної модернізації об’єктів та інфраструктури області, покращення якості надання комунальних послуг, формування енергоефективної поведінки населення. скорочення викидів парникових газів та забезпечення декарбонізації споживання енергії.

Регіональний енергетичний план розкриває перелік середньострокових і довгострокових цілей енергетичної політики області та описує організаційно-фінансовий механізм їх досягнення, відповідає заходам, зазначеним в Національному Плані Дій з енергоефективності на період до 2030 року та Національному Плані з енергії та клімату, спрямованим на сприяння  стимулювання підприємств до впровадження енергоефективних технологій, запровадження моніторингу результативності та енергоефективності.

Цей план створений з метою забезпечення енергетичної безпеки регіону, зменшення використання викопних палив та розвитку відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

Регіональний енергетичний план Житомирської області може переглядатися та коригуватися на основі результатів реалізованих проєктів, розвитку економіки, зміни державної політики та інших факторів.

1. Резюме регіонального енергетичного плану

Цей план створений з метою формування сталої регіональної енергетичної політики, яка забезпечить енергоефективність, зменшення викидів парникових газів та розвиток місцевих джерел енергії, забезпечення енергетичної безпеки регіону, зменшення використання викопного палива та розвитку відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

Прийняття РЕП забезпечить стратегічне бачення подальшого розвитку та планування капіталовкладень, можливість залучення додаткових позабюджетних інвестицій та стимулювання енергоефективності у всіх секторах області.

Цілями сталого енергетичного розвитку області є:

розвиток ВДЕ та забезпечення енергетичної безпеки області; скорочення енергоспоживання в регіональному секторі на 17,95%; досягнення 27,48% частки ВДЕ у регіональному енергобалансі;

підвищення свідомості керівників та персоналу бюджетних установ щодо раціонального використання енергії;

впровадження заходів із застосуванням сучасних енергоефективних технологій у громадських будівлях комунальної сфери та інженерних мережах;

забезпечення комфортності перебування в громадських будівлях;

залучення інвестицій у проєкти з питань енергоефективності та відновлювальної енергетики; забезпечення екологічно безпечного та ресурсозберігаючого поводження з ТПВ з перетворенням відходів у біогаз та електроенергію.

Пріоритетними секторами регіонального енергетичного планування є обласні бюджетні установи та заклади, які фінансуються з обласного бюджету. Орган регіонального енергетичного планування, яким є обласна державна адміністрація, не має інструментів безпосереднього впливу на всі запропоновані в методиці сектори енергетичного планування. Проте всі сектора енергетичного планування у рамках регіону пов’язані між собою на організаційно-технічному рівні тому залучення і участь всіх зацікавлених сторін у забезпечення ефективного функціонування комплексної регіональної системи енергетичного менеджменту є важливою складовою регіонального енергетичного планування.

На часі постала проблема енергозбереження для адміністративних будівель бюджетних організацій області,що зумовлено соціальним значенням цих об'єктів. Значна частина їх технологічного обладнання морально застаріло та експлуатується з надмірним споживанням електричної енергії на теплопостачання, освітлення та відсутністю реалізації енергозберігаючих заходів, що в свою чергу є одними з основних причин дефіциту коштів в обласному бюджеті. Економія ресурсів і зниження тепловтрат у першу чергу досягаються за рахунок енергоефективних заходів у системах теплопостачання, опалення, вентиляції і кондиціювання повітря. Впровадження заходів з термомодернізації буде сприяти збільшенню строку експлуатації будівель, зменшенню споживання енергоносіїв та скороченню видатків бюджету на їх оплату. Вирішення порушених проблемних питань потребує значних інвестицій.

Сектори енергетичного планування, які розглядаються при розробці РЕП:

громадські будівлі;

сфера теплопостачання;

сфера водопостачання і водовідведення;

сфера управління побутовими відходами;

зовнішнє освітлення;

громадський транспорт.

За результатами аналізу вихідного стану проведено огляд географічних і кліматичних характеристик, демографічної ситуації, основних статистичних показників території області. Окремо проаналізовано кожен з секторів енергетичного планування.

Результатом виконання регіонального енергетичного плану є:

скорочення енергоспоживання в регіональному секторі на 18%;

досягнення 28% частки ВДЕ у регіональному енергобалансі.

Потреба у фінансових ресурсах для виконання регіонального енергетичного плану визначається на основі аналізу всіх заходів, запланованих у програмі: підвищення енергоефективності, модернізація інфраструктури, впровадження ВДЕ (відновлюваних джерел енергії), облік і моніторинг.

Реалізація стратегічної мети та досягнення передбачених планом стратегічних цілей здійснюється шляхом впровадження заходів, спрямованих на підвищення енергетичної ефективності у ключових  секторах, а також заходів пов`язаних розвитком відновлюваних джерел енергії  та проведення інформаційно-просвітницьких кампаній.

Зведена інформація щодо заходів регіонального енергетичного плану наведено у таблиці 1.1.

табл. 1.1.

| № | Показник | Загальна вар-тість реалізації, млн грн | Очікувана економія енергії, МВт·год/рік | Обсяг замі-щення ВДЕ, МВт·год/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Громадські будівлі | 2 973,39 | 19 332,0 | 29 596,0 |

У контексті запропонованих заходів та фінансових ресурсів, необхідних на їх реалізацію, розглянуто можливості обласного бюджету щодо фінансування (співфінансування) заходів наведено у таблиці 1.2.

Фінансове забезпечення регіонального енергетичного плану, тис грн

табл. 1.2.

| Назва сектору | Обласний бю-джет | Грант | Позика у бюджет | Еско контракти | Фонд ЕЕ | Державний бюджет | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Громадські будівлі | 1 780,0 | 1 986 370,0 | 2 090,0 | 15 000,0 | 942 800,0 | 25 350,0 | 2 973 390,0 |

Особливістю регіонального енергетичного планування є те, що орган планування (ОДА), за виключенням обласних бюджетних установ та закладів, не має впливу на всі сектори енергоспоживання. У цих умовах створення та забезпечення ефективного функціонування комплексної регіональної системи енергетичного менеджменту (РСЕМ) із залученням представників органів планування та інших зацікавлених сторін є важливою складовою регіонального енергетичного планування.

2. РЕЗЮМЕ ВИХІДНОГО СТАНУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

2.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛАСТІ

2.1.1. Історія та адміністративно-територіальний устрій області 	Житомирська область була утворена 22 вересня 1937 року відповідно до Постанови Центрального Виконавчого Комітету СРСР з частин Київської та Вінницької областей.​ На момент утворення Житомирська область складалася з 34 адміністративних районів.

До утворення Житомирської області у 1937 році, її територія історично входила до складу Київського та Волинського воєводств Речі Посполитої — держави, яка існувала у формі федерації Корони Польської та Великого князівства Литовського (1569–1795).

З 1796 року по 1925 рік територія сучасної області входила до складу Волинської губернії Російської імперії.

У 1925 році Волинську губернію було ліквідовано, і територія була поділена на округи в межах Української СРР, зокрема, Житомирський і Коростенський округи. А вже 22 вересня 1937 року територія, частково з цих округів та частин Київської та Вінницької областей, стала основою для утворення Житомирської області у складі УРСР (Української Радянської Соціалістичної Республіки), що входила до складу СРСР.

Після проголошення незалежності 24 серпня 1991 року Житомирська область стала адміністративною одиницею нової незалежної держави — України. 	Область територіально складається з чотирьох районів.

рис. 2.1.

2.1.2. Основні географічні, кліматичні та демографічні характеристики області.

Житомирська область розташована на півночі України, межує з Київською, Вінницькою, Хмельницькою, Рівненською областями та Республікою Білорусь. Площа — 29 832 км² (4,9% території України).

Рис. 2.2.

Житомирщина охоплює природні зони Полісся та частково Лісостепу. Рельєф переважно рівнинний, частково хвилястий. Клімат — помірно-континентальний з м’якою зимою і теплим літом. Основні річки — Тетерів, Случ, Уж, Уборть.

Найхолодніший місяць року січень: середня температура:  –4°C до –6°C, іноді можливі морози до –20°C.

Найтепліший місяць року липень: середня температура: +18°C до +20°C, максимальні температури можуть досягати +30°C і більше. Середньорічна температура становить близько +10 °C.

Річна кількість опадів: 600–700 мм, найбільше — влітку (травень–липень) у вигляді дощів та злив, взимку — переважно у вигляді снігу.

Вологість повітря — середньорічна близько 75–80%.

Переважаючі вітри — західного та північно-західного напрямку.

Сніговий покрив — тримається в середньому 60–90 днів на рік.

Середні температури повітря по місяцях року.

таблиця 2.1.

| Місяць | Середня денна температура | Середня нічна температура |
| --- | --- | --- |
| Січень | –4 °C | –8 °C |
| Лютий | –2 °C | –7 °C |
| Березень | +4 °C | –2 °C |
| Квітень | +12 °C | +3 °C |
| Травень | +19 °C | +9 °C |
| Червень | +22 °C | +12 °C |
| Липень | +24 °C | +14 °C |
| Серпень | +24 °C | +13 °C |
| Вересень | +19 °C | +9 °C |
| Жовтень | +13 °C | +5 °C |
| Листопад | +5 °C | 0 °C |
| Грудень | 0 °C | –4 °C |

### діаграма 2.1.

### Середньомісячні опади:

### таблиця 2.2.

| ### Місяць | ### Січень | ### Лютий | ### Березень | ### Квітень | ### Травень | ### Червень | ### Липень | ### Серпень | ### Вересень | ### Жовтень | ### Листопад | ### Грудень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Опади мм | ### 35 | ### 30 | ### 40 | ### 45 | ### 55 | ### 75 | ### 80 | ### 70 | ### 50 | ### 40 | ### 35 | ### 30 |

### діаграма 2.2.

Переважаючі вітри — західного та північно-західного напрямку.

Сніговий покрив — тримається в середньому 60–90 днів на рік.

діаграма 2.3.

2.1.3. Населення області.

Станом на 1 січня 2022 року чисельність наявного населення Житомирської області становила 1 179 032 особи. З них 703 260 осіб (56 %) проживали в міській місцевості, а 475 772 особи (44 %)— у сільській.​

Протягом останніх десятиліть спостерігається тенденція до зменшення чисельності населення області. Наприклад, у 2003 році населення становило 1373,9 тис. осіб. Основними факторами зменшення населення є перевищення смертності над народжуваністю та міграційні процеси. Так, у січні 2024 року в області народилися 593 дитини, а померли 1 976 осіб.

Середня тривалість життя для жінок становить 75,9 років, для чоловіків 64,8 років.

Густота населення Житомирської області станом на 1 січня 2022 року становила 40,1 осіб/км², що майже вдвічі менше, ніж середній показник по Україні.

​Найбільшими містами області є Житомир, Бердичів, Коростень, Звягель. Зокрема, Житомир є адміністративним центром області та найбільшим містом за чисельністю населення.

Станом на 1 січня 2022 року чисельність населення міста Житомир становила 261 624 особи . Це приблизно 22% від загальної чисельності населення Житомирської області.

У 2012 році населення Житомира становило 271 895 осіб, що свідчить про поступове скорочення.

З 1990 року чисельність населення зменшилася на 31 500 осіб, така тенденція характерна не лише для Житомира, а й для інших міст України.​

2.2. АНАЛІЗ ВПЛИВІВ ТА ОБМЕЖЕНЬ.

2.2.1. Аналіз обмежень для сталого енергетичного розвитку території області.

При плануванні проаналізовано наявні обмеження законодавчого, політичного, фінансового, технічного, екологічного характеру, які впливають на вибір оптимальних методів, заходів, дій для досягнення цілей плану.

У відповідності з Методикою розроблення регіональних енергетичних планів під час аналізу обмежень для сталого енергетичного розвитку області визначаються:

нормативні та правові обмеження на державному та місцевому рівнях;

фінансові обмеження та спроможності бюджету області;

людські трудові ресурси;

матеріально-технічні та ринкові обмеження.

Нормативно-правові обмеження, особливо на державному рівні, полягають у постійній зміні законодавства України. Розвиток законодавства іде швидкими темпами, але не завжди збігається з тенденціями розвитку ринку, що приводить до виникнення непослідовності і протиріч, і, зрештою, створює обмеження, які відсутні у досконалішій та стабільнішій системі законодавства європейських країн. Також певні обмеження накладає складність прогнозування тарифів або цін на паливо та комунальні послуги у майбутніх періодах. Робота контролюючих та перевіряючих державних органів в значній мірі відволікає людські та часові ресурси на задоволення їх вимог.

Фінансові обмеження базуються на обмеженості можливостей обласного бюджету. Бюджетний Кодекс України не передбачає можливості залишення коштів, зекономлених в наслідок реалізації енергоефективних проектів на рахунку розпорядників коштів або у обласному бюджеті. Внаслідок чого бюджетні установи не мають змоги залучати інвестиції та розраховуватись із фактичної економії.

Економічні обмеження це : висока залежність від традиційних джерел енергії, високі витрати на енергію, а також відсутність економічного стимулювання, яка обмежує розвиток в цьому напрямку. Строки окупності інвестиційних проектів напряму впливають на рішення потенційних інвесторів вкладати кошти в їх реалізацію. В той же час окупність проектів залежить від багатьох зовнішніх факторів, які неможливо точно спрогнозувати і які змінюються з часом. До таких факторів належать: тарифи на енергоносії,  умови банків та їх кредитні ставки, курс гривні, законодавчі зміни у сфері оподаткування.

Людські обмеження проявляються у тому що будівельні компанії не мають достатньої кількості кваліфікованих спеціалістів з досвідом у виконанні енергоефективних проектів. Крім того населення області не завжди проявляє активність у питаннях енергоефективності. На даний час серед населення низький рівень усвідомлення важливості питання енергоефективності, використання альтернативних видів енергії, енергоощадної поведінки. Монетизація субсидій населенню на короткий період не достатньо стимулюють населення щодо реалізації енергоефективних проектів.

Матеріально-технічні та ринкові обмеження можуть виникати через недостатнє технічне забезпечення, сезонного характеру виконання деяких проєктів, застосування в проєктах обладнання та матеріалів з низькою вартістю і з низькими експлуатаційними показниками, що в майбутньому призведе до зменшення економічного ефекту, виконавці робіт (проектувальники, будівельники, монтажники) не мають достатнього досвіду та ресурсів.

Загалом аналіз обмежень показує, що певні обмеження створюють перепони щодо реалізації проектів, але мають тимчасовий характер. Завершення війни, розвиток ринку дозволить знівелювати вплив даних обмежень (людських та матеріально- технічних). Розвиток законодавства створює не тільки перепони через прийняття нових законодавчих норм, а й враховує практику реалізації прийнятих норм. Курс України на членство в Європейському Союзі дозволить удосконалити законодавство, та застосовувати дієві норми запозичені з європейського права.

Складніша ситуація з фінансовими обмеженнями. Без суттєвого розширення можливостей обласного бюджету реалізувати більшість проектів  буде складно.

2.2.2. Результат SWOT- аналізу енергетичного розвитку території області.

SWOT-аналіз сильних, слабких сторін, можливостей і загроз сталого енергетичного розвитку виконується на основі визначення внутрішніх і зовнішніх факторів впливу на сталий енергетичний розвиток області за формою згідно з додатком 3 до цієї Методики, де:

сильні сторони – наявні внутрішні позитивні фактори або ресурси в межах території області, які можуть бути використані для її сталого енергетичного розвитку;

слабкі сторони – наявні внутрішні негативні фактори в межах території області, усунення яких сприятиме її сталому енергетичному розвитку;

можливості – наявні або найбільш ймовірні позитивні фактори зовнішнього впливу, які можна використати для сталого енергетичного розвитку території області;

загрози – наявні або найбільш ймовірні негативні фактори зовнішнього впливу, усунення яких сприятиме сталому енергетичному розвитку території області.

Сильні сторони:

- досвід реалізації проектів, напрацьована місцева нормативна база;

- наявність структури енергоменеджменту;

- високий потенціал щодо підвищення енергоефективності;

Слабкі сторони:

- зношена інфраструктура, застарілі технології, значні втрати енергії (тепло-, енерго-, газо- водопостачання, водовідведення);

- низька інвестиційна привабливість області  для іноземних інвесторів;

- монопаливна система виробництва теплової енергії;

- відсутність конкуренції в енергопостачанні;

- високий рівень енергоспоживання в бюджетній сфері;

- обмеженість фінансових можливостей обласного бюджету та нестача фінансових ресурсів комунальних підприємств для впровадження енергоефективних проектів;

- дефіцит та відтік кваліфікованих кадрів, особливо молоді;

- низька активність населення в підтримці ініціатив від влади;

- недостатньо повні данні для  наповнення регіонального енергетичного плану.

Можливості:

- великі можливості використання альтернативних джерел енергії;

- високий потенціал заощадження енергоресурсів в секторі побутових споживачів;

- можливості швидкого переходу до європейських стандартів енергетичного менеджменту;

- розширення доступу до програм підтримки країн-кандидатів до ЄС, зовнішнього міжнародного фінансування в різних формах;

- закінчення війни та початок післявоєнної розбудови країни;

- проведення екологічної політики відповідно до сучасних стандартів;

- декарбонізація всіх сфер життя як сучасний пріоритет і тренд.

Загрози:

- політична нестабільність;

- газова залежність та високі темпи подальшого зростання вартості матеріальних цінностей, вартості послуг за теплопостачання;

- високі темпи зростання вартості послуг, низькі темпи зростання заробітної платні та можлива інфляція; значна залежність регіону від зовнішнього постачання енергоресурсів; Потенційні загрози ведення бойових дій на території області, прикордонне розташування Житомирської області;

- брак фінансових ресурсів може стати серйозною перешкодою для реалізації запропонованих заходів та проєктів;

- інфляційні процеси та падіння курсу гривні; брак кваліфікованої робочої сили;

- відтік значних трудових ресурсів з області.

За результатами роботи координаційної робочої групи з питань сталого енергетичного розвитку проведено SWOT-аналіз.

SWOT-аналіз

таблиця 2.3.

| Внуішні фактори | Сильні сторони | Слабкі сторони |
| --- | --- | --- |
|  | досвід реалізації проектів | зношена інфраструктура, застарілі технології, значні втрати енергії (тепло-, енерго-, газо-, водо-, постачання, водовідведення) |
|  | напрацьована місцева нормативна база | низька інвестиційна привабливість області для іноземних інвесторів |
|  | наявність структури енергоменеджменту | відсутність конкуренції в енергопостачанні |
|  | високий потенціал щодо підвищення енергоефек-тивності | високий рівень енергоспоживання в бюджетній сфері |
|  |  | обмеженість фінансових можливостей бюджету області та нестача фінансових ресурсів комунальних підприємств для впровадження енергоефективних проектів |
|  |  | дефіцит та відтік кваліфікованих кадрів, особливо молоді |
|  |  | низька активність населення в підтримці ініціатив від влади |
|  |  | недостатньо повні данні для наповнення регіонального енергетичного плану |
| Зовнішні фактори | Можливості | Загрози |
|  | великі можливості вико-ристання альтернативних джерел енергії; | газова залежність та високі темпи подальшого зростання вартості матеріальних цінностей, вартості послуг за теплопостачання; |
|  | декарбонізація всіх сфер життя як сучасний пріоритет і тренд | відтік значних трудових ресурсів з області |
|  | високий потенціал заощад-ження енергоресурсів в секторі побутових спожи-вачів | інфляційні процеси та падіння курсу гривні; брак кваліфікованої робочої сили |
|  | можливості швидкого переходу до європейських стандартів енергетичного менеджменту | брак фінансових ресурсів може стати серйозною перешкодою для реалізації запропонованих заходів та проєктів |
|  | проведення екологічної політики відповідно до сучасних стандартів | потенційні загрози ведення бойових дій на території області, прикордонне розташування Житомирської області |
|  | закінчення війни та початок післявоєнної розбудови країни | значна залежність регіону від зовнішнього постачання енерго-ресурсів |
|  | зовнішнього міжнародного фінансування в різних формах | високі темпи зростання вартості послуг, низькі темпи зростання заробітної платні та можлива інфляція |
|  | розширення доступу до програм підтримки країн-кандидатів до ЄС | політична нестабільність |

2.2.3. Аналіз впливу обласної ради та обласної державної адміністрації на сектори енергетичного планування.

Обласна рада та обласна державна адміністрація відіграють важливу роль у розвитку енергетичного планування. Їхній вплив охоплює як загальну координацію, так і практичну реалізацію енергетичних ініціатив на обласному рівні. Під час аналізу впливу визначається рівень впливу обласної ради, («прямий», «опосередкований», «відсутній») на кожний з визначених секторів за трьома напрямками:

- управління – вплив на прийняття управлінських рішень в секторі;

- регулювання – вплив на діяльність в секторі через прийняття регуляторних актів;

- фінансування – вплив на забезпечення операційної діяльності та/або розвитку в секторі шляхом здійснення видатків з місцевого бюджету.

За результатами виконаного аналізу вихідного стану енергетичного розвитку здійснили ранжування та визначили пріоритетні сектори енергетичного планування для досягнення цілей сталого енергетичного розвитку території області.

Оцінка впливу на сектори енергетичного планування та рівні впливу.

таблиця 2.4.

| № з/п | Назва сектору | Управління | Регулювання | Фінансування | виВибір |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Громадські будівлі | прямий | прямий | прямий | так |
| 2 | Зовнішнє освітлення | опосередкований | відсутній | відсутній | ні |
| 3 | Сфера теплопостачання | відсутній | відсутній | відсутній | ні |
| 4 | Сфера водопостачання | відсутній | відсутній | відсутній | ні |
| 5 | Сфера управління побутовими відходами | відсутній | відсутній | відсутній | ні |
| 6 | Житлові будинки | відсутній | відсутній | відсутній | ні |
| 7 | Громадський транспорт | опосередкований | опосередкований | відсутній | ні |
| 8 | Газова інфраструктура | відсутній | відсутній | відсутній | ні |
| 9 | Електроенергетика | відсутній | відсутній | відсутній | ні |
| 10 | Промисловість | відсутній | відсутній | відсутній | ні |
| 11 | Сільське господарство | відсутній | відсутній | відсутній | ні |
| 12 | Інші сфери послуг | відсутній | відсутній | відсутній | ні |

2.3. Основні характеристики секторів енергетичного планування.

2.3.1. Громадські будівлі.

Громадські будівлі в області представлені установами державної влади, центрами надання адміністративних послуг, закладами культури, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення. Більшість споруд побудовані в період 1960–1990-х років і мають низький рівень енергоефективності. Близько 80% будівель потребують глибокої термомодернізації. Типовими проблемами громадських будівель є значні тепловтрати через огороджувальні конструкції, застарілі опалювальні системи, відсутність автоматизації енергоспоживання. Річне споживання: у середньому 180–250 кВт·год/м² теплової енергії.

Загальна характеристика будівель бюджетної сфери

таблиця 2.5.

| № | Показник | Од. вим | Заклади освіти | Заклади охорони здоров’я | Заклади соціально-го захисту населення | Заклади культури та туризму | Інші бюджетні адмін. установи | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кількість установ що фінансують-ся з обласно-го бюджету | од | 36 | 19 | 14 | 5 | 5 | 79 |
| 2 | Кількість будівель | од | 439 | 162 | 135 | 5 | 5 | 746 |
| 3 | Загальна площа | тисм² | 383,95 | 228,72 | 61,0 | 9,84 | # 19,37 | 1289,0 |
| 4 | Опалюва-льна площа | тисм² | 333,4 | 180,85 | 43,52 | 8,36 | 17,50 | 1114,8 |
| 5 | Опалювальний об’єм | тисм³ | 1368,4 | 665,06 | 179,75 | 34,44 | 57,03 | 4240,1 |
| 6 | Кількість будівель включених до системи енергомо-ніторингу | од | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Кількість будівель включених до системи дистанційно-го енер гомо-ніторингу | од | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Кількість будівель що мають енер-гетикчний сертифікат | шт | 34 | 30 | 24 | 5 | 0 | 93 |
| 9 | Кількість будівель що мають автономне опалення | шт | 88 | 22 | 20 | 2 | 0 | 132 |
| 10 | Кількість будівель підєднаних до централі-зовано опа-лення | шт | 351 | 150 | 4 | 3 | 5 | 513 |

Мережа закладів охорони здоров’я обласного підпорядкування складаються з:

шести надкластерних закладів;

чотирьох закладів медичної освіти – Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради, Звягельський медичний фаховий коледж Житомирської обласної ради, Бердичівський медичний фаховий коледж Житомирської обласної ради, Житомирський базовий фармацевтичний коледж Житомирської обласної ради;

девяти інших закладів.

Установи науки та освіти розподіляються на заклади:

інституційного догляду – 14;

позашкільної освіти – 2;

професійної освіти – 16;

фахової перед вищої освіти – 7;

вищої освіти – 9;

та КП Житомирський інститут післядипломної педагогічної освіти Житомирської обласної ради.

Заклади соціального захисту населення включають:

- психоневрологічні інтернати – 10 закладів;

- геріатричні інтернати – 3 заклади;

- дитячий будинок-інтернат – 1 заклад.

Заклади культури і туризму у своєму складі мають :

- бібліотеки -2 заклади;

- музеї -3 заклади;

- концертні установи – 3 заклади;

- заклади освіти у сфері культури -3 заклади;

- комунальні установи у сфері культури – 3 центри.

Адміністративні будівлі в яких розміщені органи державної влади – 5 будівель.

Потенціалом для скорочення споживання витрат енергії в секторі громадських будівель є:

- впровадження енергоефективних заходів з утеплення стін, дахів, цоколів, заміни вікон і дверей на енергозберігаючі, чим можна досягти скорочення енерговитрат на 35–50%;

- запровадження систем енергоменеджменту, що дозволяє відстежувати та оптимізувати витрати;

- модернізація систем освітлення;

- встановлення ІТП, автоматичних регуляторів температури;

- впровадження ВДЕ, встановлення теплових насосів, сонячних панелей.

2.3.2. Сфера теплопостачання

Теплопостачання в області забезпечується централізованими та децентралізованими системами. Централізоване теплопостачання переважає у великих містах — Житомир, Бердичів, Коростень, Звягель. У сільських громадах та малих містах переважає автономне та індивідуальне опалення. Інфраструктура теплового господарства складається із 926 котелень, які забезпечують централізоване теплопостачання для всіх категорій споживачів — житлового фонду, закладів освіти, охорони здоров’я та соціальної сфери. На альтернативні види палива було переведено 205 котелень, що дозволило замістити 24,7 млн м³ природного газу. Близько 30% тепломереж потребують заміни через значні тепловтрати.

2.3.3. Сфера водопостачання і водовідведення.

Основними джерелами водопостачання є поверхневі води (близько 89% загального забору) та підземні води (11%). Зокрема, міста Житомир, Бердичів, Коростень, Звягель та Малин отримують воду з річок Тетерів, Гнилоп’ять, Уж, Случ та Ірша відповідно. Інші населені пункти, особливо сільські, використовують підземні джерела.

Централізованим водопостачанням забезпечуються всі 12 міст області, 38 селищ міського типу (88,4%) та 125 сіл (7,7%). Проте, централізоване водопостачання відсутнє у 5 смт та 1488 селах.

У деяких населених пунктах Житомирського району спостерігається невідповідність якості питної води гігієнічним вимогам через наявність загальних коліформ та підвищений вміст заліза, нітратів та інших речовин.

Потужність очисних споруд обласного центру становить близько 105,7      млн. м³ на рік. У селищі Хорошів, наприклад, функціонують очисні споруди повної біологічної очистки потужністю 700 м³/добу з кінцевим скидом у річку Ірша.

Загальний забір води у 2014 році в області становив 207,8 млн м³, з яких 89% припадало на поверхневі води, а 11% — на підземні.

Загальний обсяг використаної води у 2019 році становив 27,11 млн м³, з яких 19,09 млн м³ — на господарсько-питні потреби, 8,02 млн м³ — на виробничі.

2.3.4. Сфера управління побутовими відходами.

За рік в області утворюється приблизно 350 тис тонн ПВ, що становить близько 300 кг на одну особу. Послугами з вивезення ПВ охоплено близько 80% міського та 20% сільського населення. На території області функціонує 6 полігонів та 824 сміттєзвалищ для захоронення ПВ. Більшість полігонів не відповідають сучасним екологічним вимогам, зокрема щодо ущільнення відходів, систем збору фільтрату та газу. У Житомирі діє одна сортувальна лінія, яка обробляє близько 10% міських відходів. Рівень переробки ПВ в області залишається низьким, менше 5% від загального обсягу. У містах встановлено контейнери для роздільного збору (пластик, скло, папір), але їх кількість недостатня для повного охоплення населення. Рівень участі громадян у роздільному зборі відходів залишається низьким через недостатню інформованість та мотивацію. Область має затверджену регіональну програму управління відходами, яка передбачає розвиток інфраструктури, впровадження роздільного збору та підвищення екологічної свідомості населення. Виконання програм ускладнюється через обмежене фінансування, брак інвестицій та недостатню координацію між органами влади. Існує значна кількість несанкціонованих сміттєзвалищ, особливо в сільській місцевості. Більшість полігонів не відповідають екологічним стандартам, що призводить до забруднення навколишнього середовища. Низький рівень переробки відходів спричиняє перевантаження полігонів та втрату вторинних ресурсів.

Сфера управління побутовими відходами Житомирщини потребує будівництва сучасних полігонів та переробних підприємств, підвищення обізнаності населення щодо важливості роздільного збору та переробки відходів, участі бізнесу в управлінні відходами через державно-приватне партнерство.

2.3.5. Зовнішнє освітлення.

У місті Житомирі налічується 15550 світлоточок зовнішнього освітлення. Загальна довжина мереж зовнішнього освітлення становить 503 км. У 2019 році місто повністю перейшло на світлодіодне освітлення, замінивши 14456 ламп на LED-світильники. Завдяки впровадженню LED-технологій, розрахункова економія електроенергії склала 1,2 млн кВт·год на рік. Окрім обласного центру, модернізація зовнішнього освітлення відбувається і в інших населених пунктах Житомирщини. Наприклад, в Іршанській громаді реалізуються проєкти з оновлення вуличного освітлення, спрямовані на підвищення безпеки та комфорту мешканців. В Коростенській громаді теж з 2021 року реалізується проєкт з модернізації системи зовнішнього (вуличного) освітлення шляхом заміни всіх світильників на енергоефективні по ЕСКО-механізму, понад 3,4 тис. світильників було замінено на LED-лампи з низьким енергоспоживанням та системою димірування. В Житомирі обслуговування мереж зовнішнього освітлення здійснює КП «Міськсвітло». Підприємство відповідає за утримання, ремонт та модернізацію електричних мереж зовнішнього освітлення міста. Житомирська обласна рада на своєму балансі не має мереж зовнішнього освітлення.

2.3.6. Громадський транспорт.

​	Транспортна доступність Житомирської області є важливою складовою її соціально-економічного розвитку. Розгалужена мережа автомобільних та залізничних шляхів, а також громадського транспорту забезпечує ефективне сполучення як всередині області, так і з іншими регіонами України.

З 1668 населених пунктів області 1567 (94%) забезпечені автобусним сполученням.

Щоденно приблизно 450 автобусів надають послуги пасажирського обслуговування. ​

Станом на 1 травня 2024 року в області функціонують 410 автобусних маршрутів загального користування.

Житомирська область має розвинену мережу залізничного транспорту, що забезпечує сполучення з Києвом, Львовом, Ужгородом, Харковом, Одесою, а також країнами Східної та Центральної Європи.

Опорна мережа автомобільних доріг загального користування державного значення в області становить 1632 км, з них:

- дороги міжнародного значення – 630,4 км​

- дороги національного значення – 192,2 км​

- дороги регіонального значення – 282,1 км​

- дороги територіального значення – 520,3 км ​

У 2017 році Житомирська обласна державна адміністрація затвердила мережу міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування, яка налічує 436 маршрутів. Ці маршрути забезпечують сполучення між населеними пунктами області та з сусідніми регіонами.

У місті Житомир діють 80 тролейбусів, 12 трамваїв та 182 автобуси, що обслуговують міські маршрути. ​Понад 60% громадського транспорту адаптовано до потреб людей з інвалідністю.

2.4. Річний енергетичний баланс.

Методика побудови енергетичного, вартісного та інвестиційного балансів для минулих періодів (2017-2023 роки) передбачає побудову балансів для сектору громадські будівлі.

Аналіз споживання енергоресурсів за їх видами у статистично значимий рік (2021 рік) наведено на діаграмі 2.4.

діаграма 2.4.

Більше всього громадські будівлі споживають енергоресурсів у вигляді теплової енергії.

Зведений енергетичний баланс за видами енергії наведено у таблиці 2.6.

таблиця 2.6.

| Найменування ресурсу | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Електроенергія, МВт·год | 12992,63 | 12715,65 | 13039,20 | 11551,51 | 12795,57 | 11721,89 | 12652,35 |
| Природний газ, тис·м³ | 2349,51 | 2212,79 | 2213,11 | 2256,02 | 1918,74 | 1514,41 | 1396,80 |
| Теплова енергія, Гкал | 35366,42 | 35645,85 | 35116,45 | 35221,56 | 39455,09 | 38961,08 | 39730,85 |
| Дрова, м³ | 6540,60 | 8173,97 | 7711,44 | 9274,70 | 10242,79 | 8471,30 | 8906,08 |
| Деревні брикети, тон | 343,20 | 378,16 | 126,20 | 200,69 | 210,94 | 182,54 | 234,06 |
| Вугілля, тон | 277,36 | 535,04 | 804,52 | 769,51 | 682,68 | 1295,43 | 363,00 |
| Бензин, тон | 6,93 | 7,57 | 10,42 | 10,61 | 10,20 | 9,86 | 7,42 |
| Дизель, тон | 1,70 | 1,30 | 1,20 | 1,10 | 1,00 | 2,10 | 1,80 |

Обсяги споживання енергоресурсів громадськими будівлями

з 2017 по 2023 роки наведено у таблиці 2.7. у МВт·год

таблиця 2.7.

| Найменування ресурсу | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Електроенергія, МВт·год | 12992,63 | 12715,65 | 13039,20 | 11551,51 | 12795,57 | 11721,89 | 12652,35 |
| Природний газ, МВт·год | 22061,89 | 20778,09 | 20781,10 | 21184,03 | 18016,97 | 14220,31 | 13115,952 |
| Теплова енергія МВт·год | 41131,15 | 41456,124 | 40840,56 | 40962,67 | 45886,27 | 45311,74 | 46205,99 |
| Дрова МВт·год | 13735,26 | 17165,34 | 16194,02 | 19476,87 | 21509,86 | 17789,73 | 18702,77 |
| Деревні брикети МВт·год | 1434,58 | 1580,71 | 527,52 | 838,88 | 881,73 | 763,02 | 978,37 |
| Вугілля, МВт·год | 2257,71 | 4355,226 | 6548,79 | 6263,81 | 5557,02 | 10544,80 | 2954,82 |
| Бензин, МВт·год | 84,616 | 92,430 | 127,229 | 129,549 | 124,542 | 120,391 | 90,599 |
| Дизель, МВт·год | 20,23 | 15,47 | 14,28 | 13,09 | 11,9 | 24,99 | 21,42 |
| Всього, МВт·год | 93718,07 | 98159,04 | 98072,69 | 100420,41 | 104783,86 | 100496,87 | 94722,27 |

Обсяги споживання енергоресурсів громадськими будівлями

з 2017 по 2023 роки приведено на діаграмі 2.5. МВт·год/рік

діаграма 2.5.

Обсяги споживання енергоресурсів всіма громадськими будівлями

з 2017 по 2023 роки у тис·грн /тис·євро/ приведено у таблиці 2.8.

таблиця 2.8.

| Найменування ресурсу | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Електроенергі, тис·грн | 29367,21 | 32710,69 | 37570,64 | 33052,99 | 48355,36 | 61946,46 | 77855,63 |
| тис·євро | 876,75 | 1031,42 | 1421,95 | 951,45 | 1563,75 | 1590,37 | 1844,57 |
| Природний газ, тис·грн | 38670,72 | 39082,20 | 35605,12 | 20487,96 | 28414,71 | 31939,65 | 30565,77 |
| тис·євро | 1154,508 | 1232,328 | 1347,555 | 589,758 | 918,897 | 819,995 | 724,1717 |
| Теплова енергія, тис·грн | 37075,71 | 42581,32 | 43400,86 | 39194,37 | 60360,08 | 88076,39 | 87594,49 |
| тис·євро | 1106,89 | 1342,662 | 1642,603 | 1128,233 | 1951,973 | 2261,21 | 2075,31 |
| Дрова, тис·грн | 2956,82 | 3879,58 | 4804,82 | 4980,91 | 5832,25 | 8468,19 | 11899,47 |
| тис·євро | 88,27 | 122,32 | 181,85 | 143,38 | 188,608 | 217,406 | 281,925 |
| Деревні брикети, тис·грн | 322,15 | 501,81 | 315,37 | 435,09 | 427,77 | 600,46 | 1596,48 |
| тис·євро | 9,62 | 15,82 | 11,94 | 12,52 | 13,83 | 15,42 | 37,82 |
| Вугілля, тис·грн | 437,48 | 1702,89 | 3070,91 | 3089,56 | 2676,03 | 2601,30 | 3519,26 |
| тис·євро | 13,061 | 53,695 | 116,226 | 88,935 | 86,54 | 66,784 | 83,38 |
| Бензин, тис·грн | 160,56 | 203,57 | 211,77 | 150,90 | 181,75 | 277,61 | 205,30 |
| тис·євро | 4,794 | 6,419 | 8,015 | 4,344 | 5,878 | 7,128 | 4,864 |
| Дизель, тис·грн | 42,50 | 37,60 | 40,60 | 26,60 | 29,40 | 130,10 | 94,10 |
| тис·євро | 1,269 | 1,186 | 1,537 | 0,766 | 0,951 | 3,34 | 2,226 |
| РАЗОМ тис· грн | 221277,70 | 245166,41 | 254729,72 | 205728,76 | 297254,80 | 392928,51 | 431618,93 |
| РАЗОМ тис·євро | 6606,21 | 7730,52 | 9640,82 | 5922,02 | 9612,87 | 10087,76 | 10226,02 |

Обсяги споживання енергоресурсів громадськими будівлями

з 2017 по 2023 роки у тис·грн приведено на діаграмі 2.6.

діаграма 2.6.

Для розрахунку вартості використаних ресурсів в євро візьмемо курс Національного банку України на кінець відповідного року із таблиці 2.9.

таблиця 2.9.

| Рік | Курс НБУ за 1 Євро |
| --- | --- |
| 2017 рік | 33,49 грн |
| 2018 рік | 31,71 грн |
| 2019 рік | 26,42 грн |
| 2020 рік | 34,74 грн |
| 2021 рік | 30,92 грн |
| 2022 рік | 38,95 грн |
| 2023 рік | 42,21 грн |

Обсяги споживання енергоресурсів всіма громадськими будівлями

з 2017 по 2023 роки у тис·євро приведено на діаграмі 2.7.

діаграма 2.7.

2.5. Річний енергетичний баланс (у формі діаграми Сенкі)

Річний енергетичний баланс у формі діаграми Сенкі (Sankey diagram) — це графічне представлення потоків енергії, що показує, як енергія надходить, використовується та втрачається в межах певної системи або країни за рік. Діаграма Сенкі ілюструє енергетичні потоки різної потужності та напрямку у вигляді стрілок, ширина яких пропорційна обсягам енергії, що надходить і витрачається.

Основні елементи річного енергетичного балансу у вигляді діаграми Сенкі:

Джерела енергії — частини діаграми, що показують джерела первинної енергії (вугілля, нафта, газ, відновлювані джерела тощо).

Потоки енергії — стрілки, які показують, як енергія переходить з джерел до споживачів і проміжних ланок. Чим більша ширина стрілки, тим більше енергії вона представляє.

Сфери споживання енергії — розподіл енергії між різними секторами економіки або об'єктами, такими як промисловість, транспорт, житловий сектор тощо.

Втрати енергії — енергія, що втрачається у процесі перетворень та передачі (наприклад, через теплові втрати). Зазвичай ці потоки показані як стрілки, що йдуть вбік або вниз.

Переваги використання діаграми Сенкі для енергетичного балансу:

Зручна візуалізація енергетичних потоків, яка наочно показує джерела енергії, її використання та втрати.

Аналіз ефективності використання енергії у різних секторах, що допомагає визначити ділянки з високими втратами або низькою ефективністю. 	Прийняття рішень для розробки заходів з оптимізації енергетичних процесів, що сприяють економії ресурсів.

Річна діаграма Сенкі енергетичного балансу стає ефективним інструментом для енергоменеджерів, оскільки дозволяє зібрати і зрозуміти складну інформацію про енергоспоживання і спланувати кроки для підвищення ефективності енергетичних процесів.

Для побудови річної діаграми Сенкі енергетичного балансу необхідно зібрати такі основні дані:

1. Джерела енергії.

дані про обсяги первинної енергії, які надходять із різних джерел (вугілля, нафта, природний газ, біомаса, сонячна та вітрова енергія тощо).

відомості про імпорт і експорт енергетичних ресурсів (якщо враховується національний енергетичний баланс).

2. Енергетичні перетворення:

- дані про обсяги енергії, що проходять через процеси перетворення, наприклад, виробництво електроенергії з природного газу, нафти, вугілля та інших джерел.

- втрати енергії при перетворенні (наприклад, теплові втрати на електростанціях).

3. Передача та розподіл енергії:

втрати під час передачі та розподілу електроенергії та інших енергетичних ресурсів.

обсяги енергії, що досягають кінцевих споживачів після транспортування.

4. Споживання енергії за секторами:

дані про обсяги споживання енергії в різних секторах економіки: промисловість, транспорт, житловий сектор, комерційний сектор, сільське господарство тощо.

обсяги споживання енергії за типами енергетичних ресурсів для кожного сектора (електроенергія, теплова енергія, паливо тощо).

5. Втрати енергії:

втрати під час різних етапів енергетичного циклу (втрати при видобутку, перетворенні, транспортуванні тощо).

дані про невикористану енергію або втрати через неефективне обладнання чи інфраструктуру.

6. Коефіцієнти перетворення енергії (якщо джерела або споживачі енергії вимірюються у різних одиницях) для приведення усіх показників до єдиної одиниці виміру, наприклад, джоулів або мегават-годин (МВт·год).

Ці дані формують основу для побудови діаграми Сенкі, яка допомагає візуалізувати всі потоки енергії, від її надходження до кінцевого споживання та втрат. На діаграмі 2.8. у формі діаграми Сенкі зображено перетікання первинної енергії у секторі громадських будівель за 2021 рік. Вихідні дані для діаграми приведені в таблиці 2.10.

таблиця 2.10.

| Первинна енергія |  | Перетворення |  | Транспортування |  | Споживання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид енергії | Значення МВт·год | Вид енергії | Значен-ня МВт·год | Вид енергії | Значення МВт·год | Вид енер-гії | Значення МВт·год |
| Електрична енергія | 14332,01 |  |  |  | 1536,44 (10,72%) |  | 12795,57 |
| Природний газ | 18925,39 |  | 908,42 (4,8%) |  |  |  | 18016,97 |
| Теплова енергія | 45886,27 |  |  |  |  |  | 45886,27 |
| Дрова | 21509,85 |  |  |  |  |  | 21509,85 |
| Брикет | 881,73 |  |  |  |  |  | 881,73 |
| Вугілля | 5557,02 |  |  |  |  |  | 5557,02 |
| Нафто продукти | 136,45 |  |  |  |  |  | 136,45 |

діаграма 2.8.

2.6. Аналіз результатів бенчмаркінгу ключових енергетичних показників об’єктів.

Бенчмаркінг - це інструмент енергетичного аналізу, що використовується для порівняння енергетичних показників між подібними об'єктами (системами) з урахуванням основних факторів впливу. Метою є оцінка ефективності споживання енергії та визначення оптимальних підходів до підвищення енергетичної ефективності та розвитку відновлюваних джерел енергії.

Бенчмаркінг дозволяє оцінювати, порівнювати та покращувати ефективність енергетичних планів. Завдяки цьому можна оцінювати рівень споживання енергії, ефективність запроваджених заходів та ініціативи сталого розвитку, порівнюючи їх з найкращими практиками аналогічних муніципалітетів. Такий процес сприяє прозорості та підзвітності, а також створює платформу для постійного вдосконалення шляхом виявлення прогалин, встановлення цілей та обміну знаннями.

Типи бенчмаркінгу для управління енергією на місцевому рівні:

1. Внутрішній бенчмаркінг — порівняння показників енергоефективності між однотипними об'єктами в межах однієї громади.

2. Історичний бенчмаркінг — порівняння показників енергоефективності одного об'єкта у різні періоди.

3. Зовнішній бенчмаркінг — порівняння показників енергоефективності між однотипними об'єктами у різних співставимих громадах.

Основні етапи бенчмаркінгу:

1. Визначення об'єктів для порівняння — вибір процесів або показників, які потрібно покращити.

2. Збір інформації — аналіз даних та вивчення кращих практик у галузі.

3. Аналіз результатів — порівняння показників громади з результатами лідерів.

4. Розробка плану дій — створення стратегії для подолання розривів та впровадження змін.

5. Моніторинг та оцінка — перевірка результатів для подальшого вдосконалення.

Для проведення внутрішнього бенчмаркінгу доцільно порівнювати енергетичні показники між подібними будівлями, такими як дитячі садки, школи, лікарні. Також доцільно проводити порівняння показників енергоефективності між співставними установами, зокрема для громадських будівель.

Бенчмаркінг ключових енергетичних показників у базовому 2021 році здійснено на основі фінального енергобалансу з акцентом на структуру енергоспоживання за видами джерел енергії, приведених до єдиної порівняльної одиниці - МВт·год.

Для аналітичної оцінки використано лише ті енергоносії, які формують основне енергетичне навантаження громадських будівель.

За результатами аналізу у 2021 році основу енергоспоживання складає один вид джерела енергії, це теплова енергія.

табл. 2.11.

| Вид енергоносія | Споживання, МВт·год | Частка у загальному споживанні, % |
| --- | --- | --- |
| Теплова енергія | 45886,27 | 44 |
| Біопаливо (дрова) | 21509,86 | 21 |
| Природний газ | 18016,97 | 17 |
| Електропостачання | 12795,57 | 12 |

### Теплова енергія є домінуючим енергоносієм у структурі споживання громадських будівель області у базовому році, формуючи близько половини загального енергоспоживання.

Така структура свідчить про високу залежність систем теплопостачання від теплогенеруючих джерел у бюджетному секторі.

З позиції бенчмаркінгу це означає, що:

- навіть незначні відсоткові зміни у роботі теплогенеруючих підприємств мають суттєвий вплив на загальний енергобаланс області;

- ефективність котелень та їх обладнання є ключовим чинником енергоефективності;

- пріоритетними напрямами оптимізації є підвищення ККД обладнання, контроль якості палива та удосконалення режимів експлуатації.

Таким чином, теплогенеруючі підприємства є критичним елементом енергетичної безпеки області, і водночас основною зоною потенційної економії енергоресурсів.

Біопаливо у 2021 році становило відносно невелику частку загального енергоспоживання та має тенденцію до збільшення з року в рік.

Природний газ у базовому році становив лише 17 % загального енегоспоживання, проте його роль залишається стратегічною через використання його в когенераційних установках для вироблення електроенергії для потреб підприємств теплогенераціїв, водопостачання та зовнішнього освітлення.

Електроспоживання при бенчмаркінгу показує, що електроенергія є найбільш керованим енергоносієм з точки зору енергоменеджменту:

- навіть за невеликої частки у загальному балансі вона різко реагує на організаційні та технічні заходи;

- оптимізація електроспоживання є ефективним інструментом скорочення витрат без капіталоємних інвестицій.

### Оцінка ключових енергетичних показників за 2021 рік свідчить про поліенергетичну структуру споживання, де теплова енергія формує основне навантаження, а деревина, природний газ та електроенергія виконує допоміжну, але управлінськи важливу функцію.

Така структура обґрунтовує доцільність:

- зосередження основних енергоефективних заходів саме на системах, що виробляють теплову енергію;

- паралельного впровадження низьковитратних заходів з оптимізації газо та електроспоживання.

2.7. Стан запровадження системи енергетичного менеджменту

Житомирська область активно впроваджує енергетичний менеджмент та оснащує будівлі вузлами комерційного обліку енергії, що є ключовими кроками до підвищення енергоефективності та прозорості в енергоспоживанні. Проте, брак кваліфікованих фахівців та обмежене фінансування залишаються викликами для ширшого поширення цих практик.

Відповідно до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» від 22.06.2017 № 2119-VIII, усі будівлі бюджетних установ області  оснащені вузлами комерційного обліку.

Незважаючи на позитивні зрушення, існують певні проблеми:

впровадження систем енергоменеджменту потребують додаткових фінансових ресурсів;

відчувається дефіцит фахівців з енергоменеджменту, що ускладнює впровадження та підтримку систем;

необхідно розширити впровадження лічильників дистанційного онлайн-моніторингу енергоспоживання.

3. Цілі сталого енергетичного розвитку області.

3.1. Побудова базової лінії енергоспоживання у секторі громадські будівлі.

Встановлення цілей сталого енергетичного розвитку території області повинно спиратися на базову лінію споживання енергії. Базова лінія споживання енергії (далі – базова лінія) відображає прогноз споживання енергії до кінця періоду енергетичного планування та є основою для визначення цілей сталого енергетичного розвитку території територіальної громади і моніторингу їх досягнення, включаючи оцінку ефективності реалізації заходів, визначених у муніципальному енергетичному плані.

Базова лінія визначається на основі тренду енергетичного балансу шляхом коригування з урахуванням показників демографічного та економічного прогнозів розвитку території громади, а також інших впливових факторів, таких як рівень дотримання повітряно-теплового режиму, рівень освітлення та інших вимог утримання будівель, визначених державними медико-санітарними правилами і державними будівельними нормами в галузі утримання будинків, будівель, споруд, а також іншими нормативними документами.

На першому етапі визначаємо базову лінію енергоспоживання для кожного з секторів. Для цього необхідно визначити перелік впливових факторів для кожного сектора, що можуть впливати на рівень енергоспоживання. Це можуть бути:

демографічні фактори: чисельність населення, структури домогосподарств, міграційні процеси.

економічні фактори: рівень виробництва, обсяги торгівлі, інвестиції в інфраструктуру.

технологічні фактори: впровадження нових технологій, рівень енергоефективності обладнання.

екологічні фактори: вимоги до енергетичної ефективності та зменшення викидів, що регулюються законодавством.

сезонні та кліматичні фактори: коливання температури, тривалість опалювального сезону, потреба в кондиціонуванні.

Після визначення впливових факторів за допомогою аналізу історичних даних будуємо лінію тренду, що дозволяє прогнозувати енергоспоживання в кожному секторі. На основі отриманих результатів проводимо сумування енергетичного споживання кожного з секторів, що дає змогу визначити загальну базову лінію муніципального енергетичного планування.

Ця базова лінія слугуватиме основою для подальшого моніторингу та оцінки ефективності реалізації заходів, передбачених у плані, а також для формування цілей сталого енергетичного розвитку.

Базова лінія споживання енергії повинна бути представлена в графічній та табличній формі, включаючи основні кількісні показники на початок і кінець періоду енергетичного планування в розрізі пріоритетних секторів.

Базова лінія споживання енергії не лише відображає актуальний стан енергетичних потреб, але й слугує основою для подальшого планування заходів з енергетичної ефективності та розвитку відновлювальних джерел енергії.

Факторами впливу на енергоспоживання є зміна чисельності населення та кількість градусо-діб опалення. Визначення базової лінії є ключовим для оцінки поточного стану енергоспоживання та ефективного планування заходів зі скорочення витрат енергії.

У таблицях 3.1 та 3.2. наведено дані по фактичному споживанню енергії за 2017-2023 роки та прогноз споживання до 2030 року сектором громадські будівлі.

Фактичне споживання енергії у секторі громадські будівлі, МВт⋅год

таблиця 3.1.

| № | Назва | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чисельні сть насе-лення, всього | тис осіб | 1240,5 | 1231,2 | 1220,2 | 1208,2 | 1195,5 | 1179 | 1157,4 |
| 2 | Кількість градусо діб опалення Tin=20°С | °С доба | 3460 | 3414 | 3267 | 2928 | 3447 | 3351 | 3148 |
| 3 | Споживання енергії та прогноз | МВт·год | 93718,07 | 98159,04 | 98072,69 | 100420,41 | 104783,86 | 100496,87 | 94722,27 |

Прогнозне споживання енергії у секторі громадські будівлі, МВт⋅год

таблиця 3.2.

| № | Назва | Од. вим. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чисельність насе-лення, всього | тис осіб | 1140 | 1135 | 1130 | 1125 | 1120 | 1110 | 1100 |
| 2 | Кількість градусодіб опалення Tin=20°С | °С доба | 2920 | 3160 | 3141 | 3235 | 3017 | 3190 | 3145 |
| 3 | Споживан-ня енергії та прогноз | МВт· год | 95 200 | 97 480 | 99 560 | 101 385 | 103 650 | 105 165 | 107 700 |

Правильне визначення і моніторинг базової лінії допоможуть досягти цілей сталого енергетичного розвитку, зменшити витрати на енергію та покращити екологічну ситуацію.

Графік базової лінії енергоспоживання сектору громадських будівель представлений на діаграмі 3.1.

діаграма 3.1.

3.2. Розрахунок цілей сталого енергетичного розвитку області.

Виходячи з матеріалів Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку (1992 р.), сталий розвиток – це такий розвиток суспільства, який задовольняє потреби сучасності, не ставлячи під загрозу здатність наступних поколінь задовольняти свої власні потреби.

У вересні 2015 року в рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку відбувся Саміт ООН зі сталого розвитку. Підсумковим документом Саміту «Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року»  було затверджено 17 Цілей Сталого Розвитку та 169 завдань. 15 вересня 2017 року Уряд України представив Національну доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна», яка визначає базові показники для досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР). У доповіді представлені результати адаптації 17 глобальних ЦСР з врахуванням специфіки національного розвитку.

Україна ратифікувала Паризьку угоду однією з перших (14 липня 2016 року). На виконання Паризької угоди Сторони зобов’язані готувати, повідомляти та підтримувати послідовні національно визначені внески щодо глобального реагування на зміну клімату. Перший Очікуваний національно визначений внесок України Уряд схвалив 16 вересня 2015 року, який після набуття чинності Паризької угоди автоматично став першим національно-визначеним внеском (НВВ) України.

Збільшення частки ВДЕ в енергетичному балансі, розвиток розподіленої генерації та установок зберігання енергії є одними із основних пріоритетів державної політики в електроенергетичному секторі, які визначені Енергетичною стратегією України (ЕСУ) на період до 2050 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 37333. ЕСУ також визначає першочерговою стратегічною ціллю самозабезпечення та ефективність споживання.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року     № 605 було схвалено Енергетичну стратегію України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», що визначило шлях розвитку енергетики до сталого виробництва та споживання енергії в Україні. Вказаний документ, що є планом забезпечення енергетичної безпеки країни, разом з Директивою 2012/27EU Європейського Парламенту та Ради від 25 жовтня 2012 року про енергоефективність, яка змінює Директиви 2009/125/EC та 2010/30/EU і скасовує Директиви 2004/8/EC та 2006/32/EC (далі – EED, Директива) є основою для розробки другого Національного плану дій з енергоефективності.

Національний план аналізує поточні заходи і встановлює нові секторальні та міжсекторальні заходи, щоб забезпечити виконання цілей з енергоефективності на період до 2030 року.

Для визначення цілей сталого енергетичного розвитку території області враховувалися наступні цільові показники, що встановлені національними програмними документами та євроінтеграційними зобов’язаннями України:

- скорочення на 17,95% кінцевого енергоспоживання до 2030 року відносно базового сценарію (Національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року, схвалений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року №1803-р);

- збільшення до 27,48% частки енергії з відновлюваних джерел у кінцевому енергоспоживанні у 2030 році (Національний план з енергетики та клімату на період до 2030 року, схвалений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 червня 2024 року №587-р).

Грунтуючись на базовій лінії (базовому сценарії) споживання енергії на території області у секторі громадські будівлі, розраховані цільові показники сталого енергетичного розвитку обласних структур (у тому числі секторальні та проміжні цільові показники) щодо підвищення енергетичної ефективності та розвитку відновлювальних джерел енергії.

Окрім стратегічних цілей сталого енергетичного розвитку області доцільно розробити секторальні цілі, котрі будуть операційними цілями для основних стратегічних цілей.

Стратегічними цілями з сталого енергетичного розвитку території територіальної громади є:

- підвищення енергетичної ефективності: зниження кінцевого споживання енергії на 17,95% (на 19332 МВт·год/рік) у 2030 році відносно базової лінії енергоспоживання на території територіальної громади;

- розвиток відновлюваних джерел енергії: збільшення частки ВДЕ  до 27,48% в кінцевому споживанні енергії на території територіальної громади (щонайменше 29596 МВт·год/рік енергії споживається з ВДЕ) у 2030 році.

Бюджетні установи споживають значну частину енергетичних ресурсів і є найпроблемнішими для області, адже фінансуються з обласного бюджету. Тому заходи з енергозбереження є одні з найбільш актуальних.

Типові заходи у бюджетних будівлях повинні бути скеровані на наступне:

маловитратні заходи та заходи спрямовані на зміну поведінки; 	забезпечення ефективної технічної експлуатації, підтримання, відновлення та вдосконалення експлуатаційних якостей будівель; 	удосконалення системи енергетичного менеджменту;				ведення моніторингу споживання енергоресурсів;

встановлення лічильників обліку ПЕР;

проведення інформаційно-просвітницьких кампаній та підвищення мотивації щодо ощадливого використання ПЕР;

очищення поверхні ламп та світильників;

заміна ламп розжарювання на енергоефективні;

заміна застарілих кухонних плит на сучасні;

встановлення балансувальної апаратури та теплоізоляції трубопроводів; 	інвестиційні проєкти у громадських будівлях;

встановлення та наладка індивідуальних теплових пунктів, встановлення системи дистанційного моніторингу;

заміна вікон та дверей на більш енергоефективні;

встановлення локальних систем вентиляції з рекуперацією;

утеплення даху та підвальних приміщень;

утеплення зовнішніх стін.

3.2.1. Цільові показники сталого енергетичного розвитку області.

В таблиці 3.3. та діаграмі 3.2. приведені результати розрахунку цільових показників.

таблиця 3.3.

| Назва сектору | 2021 рік |  | 2030 рік | Цілі сталого енергетичного розвитку на 2030 рік |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактичне кінцеве споживан ня енергії | Фактична частка енергії з ВДЕ | Прогноз-не кінцеве споживан ня енергії | Підвищення енергоефектив-ності |  | Розвиток ВДЕ |  |
|  | МВт·год/ рік | % | МВт·год/ рік | МВт·год/рік | % | МВт·год/рік | % |
| Громадські будівлі | 104783,86 | 1 | 107700,00 | 19332,00 | 17,95 | 29596,00 | 27,48 |

діаграма 3.2.

таблиця 3.4.

| Первинна енергія |  | Перетворення |  | Транспортування |  | Споживання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид енергії | Значення МВт·год | Вид енергії | Значен-ня МВт·год | Вид енергії | Значення МВт·год | Вид енер-гії | Значення МВт·год |
| Електрична енергія | 14332,01 |  |  |  | 1536,44 (10,72%) |  | 12795,57 |
| Природний газ | 18925,39 |  | 908,42 (4,8%) |  |  |  | 18016,97 |
| Теплова енергія | 45886,27 |  |  |  |  |  | 45886,27 |
| Дрова | 21509,85 |  |  |  |  |  | 21509,85 |
| Брикет | 881,73 |  |  |  |  |  | 881,73 |
| Вугілля | 5557,02 |  |  |  |  |  | 5557,02 |
| Нафто продукти | 136,45 |  |  |  |  |  | 136,45 |

4. Проєкти сталого енергетичного розвиту області.

Реалізація стратегічної мети та досягнення передбачених планом стратегічних цілей здійснюється шляхом впровадження заходів, спрямованих на підвищення енергетичної ефективності, а також заходів пов`язаних розвитком відновлюваних джерел енергії  та проведення інформаційно-просвітницьких кампаній на енергозберігаючу тематику.

Даний розділ містить перелік проєктів та заходів, які спрямовані на зменшення споживання енергоресурсів в секторі громадські будівлі.

Обласні бюджетні установи та заклади, як споживачі енергетичних ресурсів є найбільвитратними для обласного бюджету, тому заходи з енергозбереження є одні з найбільш актуальних.

Типові заходи у бюджетних будівлях повинні бути скеровані на наступне.

Маловитратні заходи, які спрямовані на зміну поведінки:

забезпечення ефективної технічної експлуатації, підтримання, відновлення та вдосконалення експлуатаційних якостей будівель; 	удосконалення системи енергетичного менеджменту;

ведення моніторингу споживання енергоресурсів;

встановлення лічильників обліку ПЕР;

проведення інформаційно-просвітницьких кампаній та підвищення мотивації щодо ощадливого використання ПЕР;

очищення поверхні ламп та світильників;

заміна ламп розжарювання на енергоефективні;

заміна застарілих кухонних плит на сучасні;

встановлення балансувальної апаратури та теплоізоляції трубопроводів.

Інвестиційні проєкти у громадських будівлях:

встановлення та наладка індивідуальних теплових пунктів, встановлення системи дистанційного моніторингу;

заміна вікон та дверей на енергоефективні;

встановлення локальних систем вентиляції з рекуперацією;

утеплення даху та підвальних приміщень;

утеплення зовнішніх стін

4.1. Проекти РЕП.

Інформацію щодо основні очікуваних показників технічних та організаційних регіональних проектів приведено в  таблиці 4.1.

таблиця 4.1.

| № | Назва проекту | Період реалізації | Загальна вартість реалізації, млн·грн | Очікувана економія енергії, МВт·год/ рік | Обсяг заміщення ВДЕ, МВт·год/ рік | Питомі капітальні витрати, грн/кВт· год | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Запровадження системи енерго-менеджменту в бюджетних будівлях | 2024- 2030 | 0,850 | 1855,0 | 0,0 | 0,46 | Кошти обласного бюджету |
|  | Підвищення енергоефективності в бюджетних установах системи охорони здоровя | 2024- 2030 | 638,31 | 4963,0 | 3750,0 | 73,26 | Кошти обласного бюджету Грантові кошти Кредитні кошти Кошти державного бюджету |
|  | Підвищення енергоефективності в бюджетних установах системи науки та освіти | 2024- 2030 | 608,69 | 4557,0 | 2945,0 | 81,14 | Кошти обласного бюджету Грантові кошти Кредитні кошти Кошти державного бюджету |
|  | Підвищення енергоефективності в бюджетних установах системи соціального захисту | 2024- 2030 | 636,96 | 4860,0 | 2560,0 | 85,85 | Кошти обласного бюджету Грантові кошти Кредитні кошти Кошти державного бюджету |
|  | Підвищення енергоефективності в бюджетних установах системи культури, молоді та спорту | 2024- 2030 | 489,24 | 3685,0 | 2240,0 | 82,58 | Кошти обласного бюджету Грантові кошти Кредитні кошти Кошти державного бюджету |
|  | Підвищення енергоефективності в будівлях адміністративних установ | 2024- 2030 | 354,32 | 378,6 | 0,0 | 93,59 | Кошти обласного бюджету Грантові кошти Кредитні кошти Кошти державного бюджету |
|  | Використання ВДЕ в системах опалення в громадських будівлях | 2024- 2030 | 300,68 | 0,00 | 12427,0 | 24,2 | Кошти обласного бюджету Грантові кошти Кредитні кошти Кошти державного бюджету |
|  | Використання відновлювальних джерел енергії в бюджетних будівлях | 2024- 2030 | 141,85 | 0,00 | 5674,0 | 25,0 | Кошти обласного бюджету Грантові кошти Кредитні кошти Кошти державного бюджету |
|  | Всього |  | 2 973,39 | 19 332,0 | 29 596,0 |  |  |

5. Організація виконання та фінансування регіонального енергетичного плану.

5.1. Обласний бюджет.

При розробці РЕП визначається одне або декілька джерел фінансування запропонованих проєктів та заходів. Потенційні джерела фінансування включають такі:

- власне фінансування з боку організації (підприємства), де впроваджується захід;

- фінансування з обласного бюджету;

- фінансування з державного бюджету в рамках реалізації цільових програм;

- грантове фінансування з боку міжнародних організацій, які здійснюють технічну допомогу Україні (USAID, GIZ, NEFCO, ПРООН, інші організації);

- кредитне фінансування з боку АТ «Фонд декарбонізації України»;

- кредитне фінансування з боку банків України (ПриватБанк, Укргазбанк, Ощадбанк …);

- кредитне фінансування з боку міжнародних фінансових організацій (EBPD, WB);

- фінансування з використанням ЕСКО-договорів;

- приватні інвестиції та інші джерела не заборонені законодавством України.

Обласний бюджет складається із загального та спеціального фондів, джерелами формування яких є надходження визначені Бюджетним кодексом України.

Фактичні доходи обласного бюджету з врахуванням міжбюджетних трансферів представлені в таблиці 5.1. та діаграмі 5.1.

таблиця 5.1.

| Показник | Од. вим | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загаль-ний фонд | тис·грн | 7839,21 | 6148,536 | 2498,270 | 2376,020 | 2808,005 | 3110,071 | 2912,229 |
| Спеціальний фонд | тис·грн | 959,007 | 1039,74 | 1408,512 | 1744,699 | 612,83 1 | 1781,423 | 728,55 2 |
| Разом | тис·грн | 8798,228 | 7188,277 | 3906,783 | 4120,720 | 3420,836 | 4891,495 | 3640,781 |

Доходи обласного бюджету

діаграма 5.1.

Витрати обласного бюджету представлені в таблиці 5.2. та діаграмі 5.2.

таблиця 5.2.

| Показник | Од. вим. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Видатки бюджету всього | млн· грн | 8812, 011 | 7119, 675 | 4126, 717 | 3879, 055 | 2715, 165 | 4196, 509 | 4287, 831 |
| Видатки бюджету на соціальну сферу | млн·грн | 2715, 165 | 2606, 524 | 1942, 934 | 1272, 683 | 1932, 227 | 2293, 522 | 2313, 215 |
| Видатки бюджету на соціальну сферу | % | 27,54 | 36,62 | 47,09 | 50,22 | 71,17 | 54,26 | 53,94 |

діаграма 5.2

Структура видатків обласного бюджету за напрямками у 2021 році представлена в таблиці 5.3. та діаграмі 5.3.

таблиця 5.3.

| Напрям видатків | Сума, млн·грн | % |
| --- | --- | --- |
| Соцільний захист | 345,019 | 8,89 |
| Освіта | 1151,683 | 29,69 |
| Культура і спорт | 223,185 | 5,75 |
| Здоров'я | 225,250 | 5,81 |
| Загальнодержавні функції та економіка | 1933,918 | 49,86 |
| Всього | 3879,055 | 100 |

Видатки обласного бюджету за напрямками у 2021 рік

діаграма 5.3.

Виконання РЕП повинно базуватися на таких організаційних принципах:

- забезпечення функціонування регіональної системи енергетичного менеджменту (РСЕМ). Робоча група з розробки РЕП продовжує функціонувати, як консультаційно-дорадчий орган на етапі реалізації заходів та проєктів плану, та важлива складова РСЕМ;

- залучення до виконання плану всіх зацікавлених сторін, у тому числі тих, які брали участь у його розробці;

- розробка регіональних енергетичних програм для реалізації ключових напрямків та заходи РЕП;

- у процесі виконання РЕП здійснюється моніторинг ефективності окремих проєктів та заходів, а також внесення необхідних коригувань;

- в процесі реалізації РЕП аналізуються складності, ризики та вживаються заходи щодо їх мінімізації;

- виконання програми РЕП здійснюється поетапно за календарним планом;

- визначаються потенційні джерела фінансування проєктів і заходів РЕП.

Забезпечення функціонування РСЕМ є необхідною умовою розробки та виконання РЕП. Регіональна система енергетичного менеджменту повинна мати розгалужену організаційну структуру та охоплювати всі обєкти планування.

5.2. Розробка регіональних енергетичних програм на виконання РЕП.

Відповідно до чинної нормативно-методичної бази на виконання РЕП мають розроблятися регіональні енергетичні програми. В рамках РЕП запропоновано розроблення таких регіональних програм:

- програма підвищення енергетичної ефективності об’єктів регіональної власності;

- програма трансформації існуючих газових котелень у стійкі енергетичні комплекси для виробництва теплової та електричної енергії;

- програма підвищення енергетичної ефективності та стійкості систем централізованого водопостачання та водовідведення;

- програма забезпечення ефективного функціонування регіональної системи енергетичного менеджменту;

- інші регіональні програми на виконання РЕП.

Моніторинг реалізації РЕП здійснюється в рамках функціонування РСЕМ регіональним енергетичним менеджером. Щоквартально органам планування направляються опитувальні листи, здійснюється їх систематичний аналіз та проводяться засідання робочої групи.

Складнощі та ризики практичної реалізації РЕП включають до себе:

- відсутність практичного досвіду енергетичного планування на регіональному рівні;

- недостатня  активність власників об’єктів, де запланована реалізація заходів РЕП;

відсутність інформації від органів планування щодо виконання заходів РЕП;

- відсутність (недостатність обсягів) джерел фінансування для реалізації запланованих заходів.

З метою мінімізації ризиків практичної реалізації РЕП в рамках функціонування РСЕМ виконуються такі заходи: проведення регіональних круглих столів, присвячених реалізації РЕП, розповсюдження позитивного досвіду реалізації РЕП, створення та систематичне оновлення бази щодо поточного стану виконання РЕП, організація та проведення бізнес-форумів з залученням потенційних інвесторів РЕП, забезпечення систематичної уваги керівництва ОДА та обласної ради щодо реалізації РЕП.

5.3. Спроможність бюджету у фінансовому забезпеченні РЕП.

З метою формування стратегії виконання плану заходів РЕП з використанням коштів обласного бюджету та залучення додаткових інвестицій  визначаємо фінансову можливість для залученням всіх можливих джерел фінансування в максимально допустимих розмірах.

З метою визначення фінансової спроможності розрахуємо прогноз доходів бюджету на період до 2030 року. В період військових дій прогноз витрат є досить непередбачуваний та приблизний.

Фінансова спроможність бюджету визначається як частка коштів загального та спеціального фондів обласного бюджету на яку дозволений максимальний розмір запозичень Бюджетним Кодексом.

Максимальний розмір запозичень обласного бюджету має юридичні та податкові обмеження:

- видатки на обслуговування місцевого боргу не можуть перевищувати 10% видатків загального фонду відповідного місцевого бюджету у році, коли планується обслуговування боргу;

- місцеві запозичення залучаються лише для бюджету розвитку (спеціального фонду) і сукупний обсяг запозичень не може перевищувати обсягу дефіциту бюджету розвитку відповідного року (тобто ще одна практична межа — дефіцит спеціального фонду).

Прогнозний розрахунок фінансової спроможності обласного бюджету з врахуванням міжбюджетних трансферів у фінансуванні заходів РЕП (тис·грн) наведено у таблиці 5.4.

таблиця 5.4.

| Показник | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактичні доходи загального фонду | 2912,229 | 3624,7 | 2246,4 | 3263,6 | 3263,6 | 3668,9 | 3859,0 |
| Фактичні доходи спеціального фонду | 728,5526 | 603,1 | 301,0 | 325,3 | 325,3 | 354,5 | 385,2 |
| Розрахунок максимальних дозволених запозичень | 290,0 | 260,0 | 220,0 | 290,0 | 310,0 | 330,0 | 340,0 |
| Фінансова спроможність у фінансу-ванні РЕП | 250,0 | 200,0 | 200,0 | 250,0 | 280,0 | 300,0 | 300,0 |

Фінансова спроможність обласного бюджету на реалізацію РЕП до 2030 року становить  близько 1780,0 тис·грн Фінансовий план РЕП за джерелами фінансування наведено у таблиці 5.5.

таблиця 5.5.

| Назва сектору | Облас-ний бюджет тис· грн | Держав-ний бюджет тис· грн | Гранто-ві кошти тис·грн | Кредитні кошти тис· грн | Кошти ФЕЕ тис·грн | ЕСКО контра-кти тис· грн | Всьо го тис·грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Громад-ські будівлі | 1780,0 | 25350,0 | 1986370,0 | 2090,0 | 942800,0 | 15000,0 | 2973390,0 |
| % | 0,1 | 1,0 | 67 | 0,2 | 31 | 0,7 | 100 |

5.4. Потенційні ризики при виконанні енергетичного плану.

Складнощі та ризики практичної реалізації РЕП включають:

- відсутність практичного досвіду енергетичного планування на регіональному рівні;

- недостатню  активність власників об’єктів, де запланована реалізація заходів РЕП;

- відсутність інформації від органів планування щодо виконання заходів РЕП;

- недостатність обсягів джерел фінансування для реалізації запланованих заходів.

З метою мінімізації ризиків практичної реалізації РЕП  плануються такі заходи:

- проведення регіональних круглих столів, присвячених реалізації РЕП; 	- розповсюдження позитивного досвіду реалізації РЕП;

- створення та систематичне оновлення бази щодо поточного стану виконання РЕП;

- організація та проведення бізнес-форумів з залученням потенційних інвесторів РЕП;

- забезпечення систематичної уваги керівництва ОДА та обласної ради щодо реалізації РЕП.

6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ РЕП.

6.1. Кількісні та якісні показники результатів виконання РЕП.

Кількісні показники дозволяють об’єктивно оцінити досягнуті результати проєкту на основі числових значень, що легко відстежуються та порівнюються з початковими цілями. Кількісні показники доцільно згрупувати за наступними групами:

Енергоспоживання - відображає обсяг використаної енергії, а скорочення

енергоспоживання означатиме зменшення залежності від енергоносіїв, що важливо для економіки та екології.

Економія енергії - оцінка економії енергії у відсотках і абсолютних значеннях дозволяє зрозуміти реальний вплив проєкту на енергетичну систему громади, порівнюючи результат із базовим споживанням.

Зниження викидів CO₂ - має значення не лише з точки зору екологічної відповідальності, а й допомагає виконувати міжнародні зобов’язання щодо клімату. Це також може позитивно позначитися на іміджі громади.

Фінансові показники - відображають безпосередній фінансовий ефект від впроваджених заходів, дозволяючи громадам спрямовувати зекономлені кошти на інші важливі ініціативи та вдосконалення.

Кількість реалізованих заходів - відслідковування кількості запланованих і реалізованих заходів допомагає оцінити прогрес і вчасне виконання проектних цілей, що сприяє підвищенню відповідальності. Якісні показники допомагають визначити соціальні, психологічні та суб’єктивні аспекти проєкту, що, хоч і не мають конкретного числового вираження, мають значний вплив на успішність і стійкість проєкту.

Рівень задоволеності населення - позитивна реакція населення та підтримка проєкту є важливим індикатором його соціальної прийнятності. Задоволеність населення сприяє подальшій підтримці ініціатив у майбутньому.

Підвищення обізнаності - високий рівень обізнаності є ключовим фактором для ефективного впровадження будь-яких змін. Поінформовані громадяни охочіше підтримують ідеї щодо енергоефективності, що допомагає зробити зміни довготривалими.

Якість інфраструктури - поліпшення інфраструктури не лише підвищує комфорт, але й позитивно впливає на соціальну привабливість громади. Покращення в освітленні, опаленні, вентиляції забезпечує більш зручні умови для життя і роботи.

Ефективність управління проектом - цей показник важливий для забезпечення своєчасного та якісного виконання кожного етапу проєкту. Хороше управління мінімізує ризики та непередбачувані витрати.

Інноваційність заходів - вказує на готовність впроваджувати новітні технології та рішення, підвищуючи свою конкурентоспроможність та інвестиційну привабливість. Ці показники створюють цілісну картину успішності проекту. Кількісні дані дозволяють оцінити конкретні досягнення у сфері енергоефективності, а якісні показники забезпечують розуміння загальної соціальної та організаційної стійкості проєкту.

В таблиці 6.1. наведено основні стратегічні цілі плану.

таблиця 6.1.

| Стратегічна ціль | Конкретна ціль | Індикатор |
| --- | --- | --- |
| Підвищення енергоефективності | Зменшення споживання енергоресурсів | Зменшення споживання енергії щонайменше на 17,95% до 2030 року |
|  | Зменшення витрат на оплату енергоресурсів | Зменшення витрат міського бюджету на оплату енерго-ресурсів, без урахування вартості зростання цін, щонайменше на 27,48% до 2030 року |
|  | Залучення інвестицій у сферу енергоефективності | Залучення інвестицій в проєкти енергоефективності щонайменше в розмірі 2530,86 млн·грн |
|  | Підвищення обізнаності населення щодо енергоефективності | Забезпечення рівня задово-леності мешканців умовами проживання на 35% до 2030р. |
| Розвиток відновлювальних джерел енергії | Заміщення традиційних джерел енергії на відновлювальні | Забезпечити частку ВДЕ в енергетичному балансі 2030 року щонайменше в розмірі 27,48% |
|  | Збільшення використання «зеленої енергетики» | Ріст виробництва енергії з ВДЕ збільшити на 27,48 % до 2030 |
|  | Підвищення енергетичної безпеки громади | Забезпечення споживання енергії з місцевих джерел щонайменше 27,48 % у енергетичному балансі до 2030 р. |
|  | Залучення інвестицій у проєкти з відновлюваної енергетики. | Залучення інвестицій в проєкти ВДЕ щонайменше в розмірі 442,53 млн·грн |

7. Додатки

Додаток 1

Каталог проектів сталого енергетичного розвитку громадських будівель обласної ради.

1. Підвищення енергоефективності в громадських будівлях обласної ради.

Опис поточної ситуації:

Громадські будівлі області побудовані в радянський час за типовими проєктами у другій половині 20 століття. Час від часу в них проводяться реконструкції та модернізації, але в основному вони характеризуються значними втратами теплової енергії та низьким рівнем енергоефективності.

Основні проблеми:

- Недостатня теплоізоляція огороджувальних конструкцій (стіни, покрівлі, підвальні перекриття), що призводить до високих тепловтрат;

- Застарілі та неефективні системи опалення, які не мають сучасних засобів регулювання та балансування.

- Значна частина інженерних систем потребує капітального оновлення або повної заміни.

Водночас у більшості будівель уже були проведені поточні та капітальні ремонти: замінено вікна й двері на енергоефективні, замінено мережі та комунікації. Проте ці заходи не носять системного характеру та є достатніми для запобігання аварійним ситуаціям на комунікаціях.

Запропоновані рішення:

Для забезпечення належного рівня енергоефективності та продовження експлуатаційного ресурсу будівель необхідні:

- комплексна термомодернізація (утеплення стін, покрівель, підвальних перекриттів);

- встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) з автоматичним регулюванням;

- модернізація внутрішніх систем опалення з балансуванням та заміною трубопроводів і радіаторів;

- впровадження енергоефективного освітлення (LED-системи, датчики руху та денного світла);

- аналіз та поетапне впровадження сучасних систем вентиляції з рекуперацією тепла.

Без комплексного підходу локальні ремонти не зможуть забезпечити суттєве зниження енергоспоживання та збереження споруд. Реалізація запропонованих заходів дозволить знизити споживання енергії в адміністративних будівлях до 40%, підвищити комфортність перебування відвідувачів та персоналу, а також зупинити процеси поступової руйнації будівель.

Обсяг модернізації:

Об’єкти модернізації:

Комплексна термомодернізація 39 будівель

Техніко-економічні показники проєкту:

| Показники | Одиниці виміру | Значення |
| --- | --- | --- |
| Очікувана річна економія енергії | МВт·год/рік | 19332,0 |
| Загальна вартість реалізації | млн·грн | 2973,39 |
| Термін окупності заходу | років | 18 |
| Джерело фінансування | % | обласний бюджет -10%, державний бюджет -20%, грантові та кредитні кошти -70% |
| Термін реалізації проєкту | роки | 2026-2030 |

- Використання ВДЕ в системі опалення в громадських будівлях

Опис поточної ситуації:

Більшість громадських будівель громади та міста опалюються централізовано або за допомогою індивідуальних газових котлів. Такі системи характеризуються високою залежністю від викопного палива, значними витратами на опалення та низькою ефективністю регулювання температурного режиму. Частина обладнання є застарілою, має високий рівень зношеності та потребує модернізації або заміни.

Водночас наявний підхід не відповідає сучасним вимогам енергоефективності та екологічності. Використання природного газу та централізованих систем призводить до значних фінансових витрат місцевого бюджету, високого рівня викидів СО₂ і не забезпечує належного рівня комфорту в приміщеннях освітніх, культурних та адміністративних закладів.

Запропоновані рішення:

Доцільним є поетапне впровадження теплових насосів у громадських будівлях. Використання сучасних систем типу «повітря–вода» або «ґрунт–вода» дозволить суттєво знизити споживання природного газу, забезпечити стабільний температурний режим і зменшити витрати на опалення на 30–50%. Теплові насоси можуть бути інтегровані в існуючі системи, що спростить процес переходу та мінімізує початкові витрати.

Техніко-економічні показники проєкту:

| Показники | Одиниці виміру | Значення |
| --- | --- | --- |
| Очікувана річна економія енергії | МВт·год/рік | 19332,0 |
| Загальна вартість реалізації | млн·грн | 2973,39 |
| Термін окупності заходу | років | 9 |
| Джерело фінансування | % | Обласний бюджет-10, інвестиційні кошти-90 |
| Термін реалізації проєкту | роки | 2026-2030 |

- Будівництво дахових сонячних електростанцій

Опис поточної ситуації:

Громадські будівлі закладів науки і освіти, охорони здоровя, культури і мистецтва, адміністративних установ значною мірою залежать від електроенергії з традиційних джерел. Це створює високе фінансове навантаження на місцевий бюджет, особливо в умовах постійного зростання тарифів. Наявні енергосистеми в таких будівлях часто застарілі, а можливості для енергоощадності обмежені.

Крім того, споживання електроенергії у громадських закладах має стабільний характер протягом року, що робить їх ідеальними об’єктами для впровадження відновлюваних джерел енергії. На даний час використання сонячної енергетики у громадських будівлях громади практично відсутнє, хоча потенціал дахових площ дозволяє забезпечити значну частину власних потреб у електроенергії.

Комплекс заходів передбачає поступове впровадження сучасних сонячних технологій у громадських будівлях. Зокрема, встановлення систем гарячого водопостачання із сонячними колекторами у закладах освіти забезпечить економію енергоносіїв для підігріву води та зниження експлуатаційних витрат. Це підвищить комфорт перебування дітей і персоналу, а також зменшить залежність від газових та електричних бойлерів.

Паралельно пропонується реалізувати проєкт встановлення 17 дахових сонячних електростанцій на будівлях бюджетної сфери з метою покриття частини електроспоживання. Використання сонячної енергії дозволить суттєво скоротити витрати місцевого бюджету на оплату електроенергії, зменшити споживання традиційних ресурсів і забезпечити більшу енергонезалежність громади. У перспективі це також створить позитивний екологічний ефект завдяки скороченню викидів СО₂.

Техніко-економічні показники проєкту:

| Показники | Одиниці виміру | Значення |
| --- | --- | --- |
| Очікувана річна економія енергії | МВт·год/рік | 350 |
| Загальна вартість реалізації | млн·грн | 34 |
| Термін окупності заходу | років | 4 |
| Джерело фінансування | % | Обласний бюджет-10, інвестиційні кошти-90 |
| Термін реалізації проєкту | роки | 2026-2030 |

- Контроль та облік за споживанням енергоресурсів

Опис поточної ситуації:

Значна частина будівель бюджетної сфери громади досі експлуатується без сучасних приладів обліку та регулювання теплової енергії. У більшості випадків застосовуються застарілі лічильники, що втратили точність або вийшли з ладу, а системи опалення працюють без належного балансування. Це призводить до перевитрат тепла, нерівномірного розподілу температури в приміщеннях та, відповідно, до надмірних витрат з місцевого бюджету.

Відсутність сучасних теплових лічильників унеможливлює коректний контроль фактичного споживання енергії, а відсутність регуляторів теплового потоку – оперативне реагування на зміну погодних умов. У результаті громадські будівлі споживають більше енергії, ніж необхідно, що знижує рівень енергоефективності та створює додаткове фінансове навантаження.

Запропоновані рішення:

Встановлення та заміна теплових лічильників, регуляторів теплового потоку в закладах бюджетної сфери (50 штук)
Комплекс заходів передбачає:

Передбачається встановлення та заміна 50 сучасних теплових лічильників і регуляторів теплового потоку в будівлях бюджетної сфери області. Це забезпечить точний комерційний облік споживання тепла та дозволить управляти його розподілом у системі опалення. Встановлення автоматичних регуляторів дасть можливість підтримувати оптимальний температурний режим у приміщеннях залежно від зовнішніх погодних умов.

Реалізація цих заходів дозволить скоротити витрати теплової енергії щонайменше на 15–20%, зменшити навантаження на бюджет області та забезпечити комфортніші умови перебування в освітніх, культурних та адміністративних закладах. Крім того, системний облік і регулювання створять базу для подальших програм термомодернізації та впровадження відновлюваних джерел енергії.

Техніко-економічні показники проєкту:

| Показники | Одиниці виміру | Значення |
| --- | --- | --- |
| Очікувана річна економія енергії | МВт·год/рік | 2450 |
| Загальна вартість реалізації | млн·грн | 6,4 |
| Термін окупності заходу | років | 6 |
| Джерело фінансування | % | Обласний бюджет-100 |
| Термін реалізації проєкту | роки | 2026-2030 |

- Розвиток системи управління та контролю за споживанням енергоресурсів в бюджетній сфері

Опис поточної ситуації:

Діюча система енергомоніторингу та управління енергоспоживанням не відповідає всім сучасним викликам. Облік ведеться переважно за допомогою стандартних приладів, дані з яких збираються вручну та використовуються лише для оплати рахунків. Такий підхід не дозволяє проводити оперативний аналіз і виявляти випадки перевитрат енергоресурсів.

Через брак централізованого енергетичного менеджменту не має повної картини споживання енергоресурсів у бюджетних установах. Це призводить до нераціонального використання теплової та електричної енергії, надмірних витрат коштів місцевого бюджету та ускладнює планування заходів з підвищення енергоефективності.

Запропоновані рішення:

Розвиток системи енергетичного менеджменту

Пропонується створення та розвиток сучасної системи енергетичного менеджменту в області. Це включає впровадження програмного забезпечення для збору та аналізу даних з приладів обліку в режимі реального часу, формування централізованої бази споживання енергоресурсів та регулярну підготовку енергетичних звітів. Такі інструменти дозволять керівникам установ своєчасно реагувати на перевитрати та оптимізувати споживання.

Додатково передбачається створення окремої функції енергоменеджера в структурі обласної адміністрації. Це дасть змогу координувати заходи з енергоефективності, розробляти та впроваджувати довгострокові програми скорочення споживання енергії, залучати фінансування з державних і міжнародних джерел. Розвиток системи енергетичного менеджменту сприятиме зниженню витрат бюджету, підвищенню прозорості управління та формуванню культури ощадливого використання ресурсів.

| Показники | Одиниці виміру | Значення |
| --- | --- | --- |
| Очікувана річна економія енергії | МВт·год/рік | 5320 |
| Загальна вартість реалізації | млн·грн | 5 |
| Термін окупності заходу | років | 5 |
| Джерело фінансування | % | Обласний бюджет-100 |
| Термін реалізації проєкту | роки | 2026-2030 |

Додаток 2

ПЕРЕВІДНІ КОЕФІЦІЄНТИ

| Одиниця енергетичної величини | 1 Гкал теплової енергії | 1 МВт·год електроенергії | 1 тис. м³-3 природного газу | 1 тонна вугілля | 1 тонна мазуту | 1 тонна бензину | 1 тонна дизелю | 1 тонна зрідженого газу | 1 тонна біопалива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 Гкал теплової енергії | 1 | 1,163 | 0,124 | 0,162 | 0,104 | 0,095 | 0,098 | 0,089 | 0,254 |
| 1 МВт·год електроенергії | 0,860 | 1 | 0,106 | 0,139 | 0,089 | 0,081 | 0,084 | 0,076 | 0,218 |
| 1 тис. м³- природного газу | 8,074 | 9,390 | 1 | 1,304 | 0,838 | 0,763 | 0,789 | 0,717 | 2,049 |
| 1 тонна вугілля | 6,191 | 7,200 | 0,767 | 1 | 0,643 | 0,585 | 0,605 | 0,550 | 1,571 |
| 1 тонна мазуту | 9,630 | 11,200 | 1,193 | 1,556 | 1 | 0,911 | 0,941 | 0,855 | 2,444 |
| 1 тонна бензину | 10,576 | 12,300 | 1,310 | 1,708 | 1,098 | 1 | 1,034 | 0,939 | 2,684 |
| 1 тонна дизелю | 10,232 | 11,900 | 1,267 | 1,653 | 1,063 | 0,967 | 1 | 0,908 | 2,597 |
| 1 тонна зрідженого газу | 11,264 | 13,100 | 1,395 | 1,819 | 1,170 | 1,065 | 1,101 | 1 | 2,859 |
| 1 тонна біопалива | 3,940 | 4,582 | 0,488 | 0,636 | 0,409 | 0,373 | 0,385 | 0,350 | 1 |

МІНІМАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК
ключових енергетичних показників для виконання бенчмаркінгу

| № | Ключові енергетичні показники | Одиниця вимірювання | Значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Рік застосування показників |  | 2021 |
|  | Найменування області |  | Житомирська |
|  | Найменування територіальної громади |  | Обласна рада |
|  | Характер рельєфу (вказати: рівнинний, горбистий, гірський) | - | рівнинний |
|  | Чисельність населення | осіб | 1 179 000 |
|  | Кількість установ | од. | 79 |
| 1 | Загальні дані |  |  |
| 1.1 | Питома кількість штатних одиниць структурного підрозділу енергоменеджменту (енергоменеджерів) на 10000 населення | % | 0,01 |
| 1.2 | Відношення витрат з місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв до фактичних поточних видатків місцевого бюджету, всього, у тому числі: | % | 50 |
|  | оплата теплопостачання | % | 44 |
|  | оплата водопостачання та водовідведення | % | 1 |
|  | оплата електроенергії | % | 12 |
|  | оплата природного газу | % | 17 |
|  | оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | % | 1 |
|  | оплата енергосервісу | % | 0 |
| 1.3 | Загальне кінцеве споживання енергії на особу | кВт·год/ос. | 235 |
| 1.4 | Частка відновлювальної енергії в загальному кінцевому споживанні енергії | % | 1 |
| 2 | Громадські будівлі |  |  |
| 2.1 | Структура громадських будівель, що фінансуються з місцевого бюджету (за загальною площею), всього, у тому числі: | % | 100 |
|  | будівлі закладів освіти | % | 58 |
|  | будівлі закладів охорони здоров’я | % | 12 |
|  | будівлі закладів соціального захисту населення | % | 18 |
|  | будівлі установ культури та спорту | % | 12 |
| 2.2 | Частка громадських будівель, що фінансуються з місцевого бюджету, включених до системи енергетичного моніторингу (за загальною площею) | % | 100 |
| 2.3 | Частка громадських будівель, що фінансуються з місцевого бюджету, включених до системи автоматизованого збору інформації про споживання енергії (за загальною площею) | % | 0 |
| 2.4 | Частка громадських будівель, що фінансуються з місцевого бюджету, які мають дійсний енергетичний сертифікат (за загальною площею) | % | 12 |
| 2.5 | Частка термомодернізованих громадських будівель (за загальною площею) | % | 3 |
| 2.6 | Частка громадських будівель з близьким до нульового рівня енергоспоживанням (за загальною площею) | % | 0 |
| 2.7 | Питоме фактичне енергоспоживання при опаленні громадських будівель, що фінансуються з місцевого бюджету, всього, у тому числі: | кВт·год/м³-³ | 95 |
|  | будівлі закладів освіти | кВт·год/м³ | 91 |
|  | будівлі закладів охорони здоров’я | кВт·год/м³ | 115 |
|  | будівлі закладів соціального захисту населення | кВт·год/м³ | 78 |
|  | будівлі інших бюджетних установ | кВт·год/м³ | 97 |
| 2.8 | Питоме фактичне споживання електроенергії в громадських будівлях, що фінансуються з місцевого бюджету, всього, у тому числі: | кВт·год/м³ | 307 |
|  | будівлі закладів освіти | кВт·год/м² | 288 |
|  | будівлі закладів охорони здоров’я | кВт·год/м² | 378 |
|  | будівлі закладів соціального захисту населення | кВт·год/м² | 254 |
|  | будівлі інших бюджетних установ | кВт·год/м² | 308 |

Додаток 3

SWOT-АНАЛІЗ
сильних, слабких сторін, можливостей і загроз сталого енергетичного розвитку

| Внуішні фактори | Сильні сторони | Слабкі сторони |
| --- | --- | --- |
|  | досвід реалізації проектів | зношена інфраструктура, застарілі технології, значні втрати енергії (тепло-, енерго-, газо-, водо-, постачання, водовідведення) |
|  | напрацьована місцева нормативна база | низька інвестиційна привабливість області для іноземних інвесторів |
|  | наявність структури енергоменеджменту | відсутність конкуренції в енергопостачанні |
|  | високий потенціал щодо підвищення енергоефек-тивності | високий рівень енергоспоживання в бюджетній сфері |
|  |  | обмеженість фінансових можливостей бюджету області та нестача фінансових ресурсів комунальних підприємств для впровадження енергоефективних проектів |
|  |  | дефіцит та відтік кваліфікованих кадрів, особливо молоді |
|  |  | низька активність населення в підтримці ініціатив від влади |
|  |  | недостатньо повні данні для наповнення регіонального енергетичного плану |
| Зовнішні фактори | Можливості | Загрози |
|  | великі можливості вико-ристання альтернативних джерел енергії; | газова залежність та високі темпи подальшого зростання вартості матеріальних цінностей, вартості послуг за теплопостачання; |
|  | декарбонізація всіх сфер життя як сучасний пріоритет і тренд | відтік значних трудових ресурсів з області |
|  | високий потенціал заощад-ження енергоресурсів в секторі побутових спожи-вачів | інфляційні процеси та падіння курсу гривні; брак кваліфікованої робочої сили |
|  | можливості швидкого переходу до європейських стандартів енергетичного менеджменту | брак фінансових ресурсів може стати серйозною перешкодою для реалізації запропонованих заходів та проєктів |
|  | проведення екологічної політики відповідно до сучасних стандартів | потенційні загрози ведення бойових дій на території області, прикордонне розташування Житомирської області |
|  | закінчення війни та початок післявоєнної розбудови країни | значна залежність регіону від зовнішнього постачання енерго-ресурсів |
|  | зовнішнього міжнародного фінансування в різних формах | високі темпи зростання вартості послуг, низькі темпи зростання заробітної платні та можлива інфляція |
|  | розширення доступу до програм підтримки країн-кандидатів до ЄС | політична нестабільність |

Додаток 4

Таблиця 1. Цілі сталого енергетичного розвитку

| Назва сектора |  | Цілі сталого енергетичного розвитку |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2030 | 2030 |  |  |  |
|  | Прогнозоване кінцеве споживання енергії | Підвищення енергоефектив-ності |  | Розвиток ВДЕ |  |
|  | МВт⋅год/рік | МВт⋅год/рік | % | МВт⋅год/рік | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Громадські будівлі | 107700,0 | 19332,0 | 17,95 | 29596,0 | 27,48 |

Таблиця 2. Прогнозоване кінцеве споживання енергії

| Обов’язкові сектори | Одиниці вимірювання | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Громадські будівлі | МВт⋅год/рік | 95200,0 | 97480,0 | 99560,0 | 101385,0 | 103560,0 | 105165,0 | 107700,0 |

Таблиця 3. Щорічні індикативні показники підвищення енергоефективності

| Назва сектора | Одиниці вимірювання | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обов’язкові сектори |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Громадські будівлі | МВт⋅год/рік | 1077,0 | 2154,0 | 4308,0 | 7539,0 | 11847,0 | 15078,0 | 19332,0 |
|  | % | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17,95 |

Таблиця 4. Щорічні індикативні показники підвищення 
частки відновлюваних джерел енергії в кінцевому споживанні енергії

| Назва сектора | Одиниці ви-мірювання | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обов’язкові сектори |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Громадські будівлі | МВт⋅год/рік | 1077,0 | 3231,0 | 5385,0 | 8616,0 | 12924,0 | 23694,2 | 29596,0 |
|  | % | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 22 | 27,48 |

Характеристики громадських будівель,

що утримуються за рахунок обласного бюджету

| Назва установи | Кількість бу-дівель, од | Загальна площа, тис м² | Опалювальна площа, тис м² | Опалювальний об'єм, тис м³ | Вид опале-ння | Вид пали-ва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Охорона здоров'я |  |  |  |  |  |  |
| Бердичівський медичний фаховий коледж Житомирської обласної ради | 7 | 5,27 | 3,37 | 13,53 | централізоване | теплопостач |
| Житомирський базовий фармацевтичний коледж Житомирської обласної ради | 2 | 7,96 | 7,89 | 23,7 | автономне | газ |
| Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради | 4 | 11,27 | 11,13 | 33,35 | 2-авто-номне, 2-цент-раліз | Газ, дрова |
| Звягельський медичний фаховий коледж Житомирської обласної ради | 3 | 2,954 | 2,95 | 10,21 | 2-авто-номне, 1-цент-раліз | газ, дрова |
| КНП Госпіталь ветеранів війни Житомирської обласної ради | 6 | 9,0 | 7,10 | 25,49 | 6-авто-номне | газ |
| КНП Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня Житомирської обласної ради | 6 | 26 | 20,00 | 59,9 | автономне | щепа, газ |
| КНП Житомирське обласне стоматологічне медичне обєднанняЖитомирської обласної ради | 7 | 3,12 | 2,96 | 10,83 | автономне | газ |
| КНП Обласна клінічна лікарняім ім. О.Ф. Гербачевського Житомирської обласної ради | 18 | 41,9 | 40,0 | 128,42 | автономне та централізоване | газ |
| КНП Обласне паталогоанатомічне бюро Житомирської обласної ради | 2 | 0,613 | 0,539 | 2,904 | централізоване |  |
| КНП Житомирський обласний онкологічний диспансер Житомирської обласної ради | 10 | 6,319 | 6,05 | 57,44 | автономне | Газ, дрова |
| КНП Обласний медичний центр реабілітації Житомирської обласної ради | 5 | 7,48 | 6,05 | 18,15 | автономне | газ, вугілля |
| КНП Обласний медичний спеціалізований центр Житомирської обласної ради | 25 | 25,3 | 15,2 | 41,04 | 3-автономне | газ, дрова |
| КНП Обласний медичний центр спортивної медицини Житомирської обласної ради | 1 | 2,038 | 2,04 | 23,43 | автономне | газ |
| КНП Обласний перинатальний центр Житомирської обласної ради | 1 | 9,825 | 9,38 | 29,82 | централізоване |  |
| КНП Обласний протитуберкульозний диспансер Житомирської обласної ради | 5 | 7,48 | 6,05 | 18,15 | автономне | дрова, газ |
| КНП Обласний центр крові Житомирської обласної ради | 2 | 3,945 | 2,73 | 8,18 | автономне | газ |
| КНП Центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф Житомирської обласної ради | 5 | 7,6 | 7,6 | 29,2 | автономне, централізоване | газ, пилети |
| КНП Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям Житомирської обласної ради | 5 | 11,8 | 11,4 | 29,3 | автономне | Газ, дрова |
| КУ База спеціального медичного постачання Житомирської обласної ради | 35 | 10,515 | 6,60 | 25,0 | автономне цент-раліз. | газ, вугілля |
| Наука та освіта |  |  |  |  |  |  |
| Житомирський професійний коледж | 62 | 32,538 | 27,66 | 113,88 | автономне, цен-траліз. |  |
| ЗП (ПТ)О "Поліський індустріальний професійний коледж" | 9 | 29,598 | 29,60 | 117,50 | централізоване |  |
| Бердичівський педагогічний фаховий коледж Житомирської обласної ради | 3 | 10,8 | 9,18 |  | централізоване |  |
| Житомирський обласний спортивний ліцей Житомирської обласної ради | 9 | 10,649 | 10,65 | 44,28 | автономне | газ |
| Баранівський професійний ліцей | 6 | 3,509 | 3,31 | 25,57 | автономне |  |
| Професійно-технічне училище №4 м.Бердичева | 4 | 9,588 | 9,59 | 38,37 | централізоване |  |
| Бердичівський фаховий коледж промисловості, економіки та права | 4 | 12,697 | 12,70 | 50,51 | централізоване |  |
| Бердичівський професійний будівельний ліцей | 1 | 11,999 | 10,20 | 42,00 |  |  |
| Березівська спеціальна школа Житомирської обласної ради | 10 | 4,6 | 4,05 | 10,10 | автономне | газ, тверпал |
| КНЗ "Довбиська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат" Житомирської обласної ради | 13 | 3,26 | 2,38 | 6,19 | автономне | дрова |
| П(ПТ)О Звягельське вище професійне училище | 18 | 8,78 | 7,46 | 30,73 | централізоване |  |
| Коростишівська спеціальна школа Житомирської обласної ради | 11 | 2,1 | 1,70 | 3,90 | автономне | дрова, електр. |
| ДНЗ "Олевський професійний ліцей" | 8 | 8,38 | 8,38 | 28,74 | централізоване |  |
| Любарська спеціальна школа Житомирської обласної ради | 15 | 6,005 | 5,47 | 16,43 | автономне | газ, дрова |
| Звягельський політехнічний фаховий коледж | 7 | 13,18 | 12,27 | 67,35 | автономне | газ |
| Любарський професійний ліцей | 20 | 8,27 | 6,57 | 19,67 | централізоване |  |
| Бердичіський навчально-реабілітаційний центр Житомирської обласної ради | 24 | 8,4 | 7,50 | 20,50 | автономне | газ, дрова |
| Верхівнянська філія Житомирського агротехнічного фахового коледжу | 5 | 4,4 | 3,30 | 12,60 | автономне | газ, дрова |
| Вишевицька спеціальна школа Житомирської обласної ради | 14 | 5,308 | 2,65 | 9,27 | автономне | газ, дрова |
| ДНЗ "Малинський професійний ліцей" | 22 | 17,01 | 13,59 | 42,19 | централізоване |  |
| Малинський фаховий коледж | 28 | 22,8 | 22,80 | 71,30 | централізоване |  |
| Новочорторийський технолого-економічний фаховий коледж | 48 | 27,4 | 16,80 | 71,70 | централізоване |  |
| Потіївський навчально-реабілітаційнийи центр Житомирської ласної ради | 9 | 5,47 | 5,16 | 31,63 | автономне | дрова |
| Житомирська спеціальна школа Житомирської обласної ради | 7 | 3,5 | 3,50 | 19,60 | газопічне | газ |
| Комунальний заклад позашкільної освіти "Обласний центр дитячої та юнацької творчості" Житомирської обласної ради | 2 | 4,53 | 4,53 | 5,44 | централізоване |  |
| Житомирський агротехнічний фаховий коледж | 26 | 33,4 | 31,39 | 81,61 | централізоване |  |
| КЗ "Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти " Житомирської обласної ради | 3 | 3,076 | 2,62 | 13,16 | автономне, централізоване | газ, енергія |
| Денишівська спеціальна школа Житомирської обласної ради | 5 | 3,89 | 2,77 | 8,36 | автономне | газ, дрова |
| ДПЗ "Бердичівське вище професійне училище" | 1 | 9,96 | 8,10 | 28,70 | централізоване |  |
| Житомирський професійний ліцей Житомирської обласної ради | 12 | 9 | 8,20 | 31,50 | централізоване |  |
| Коростишівський педагогічний фаховий коледж імені І.Я. Франка Житомирської обласної ради | 11 | 10,21 | 8,76 | 23,66 | централізоване |  |
| Обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Житомирської обласної ради | 1 | 3,38 | 2,38 | 7,16 | централізоване |  |
| Житомирська спеціальна школа №2 Житомирської обласної ради | 1 | 6,46 | 5,61 | 12,00 | централізоване |  |
| Звягельський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Житомирської обласної ради | 7 | 3,91 | 2,87 | 10,34 | автономне |  |
| Овруцький професійний ліцей | 32 | 16 | 7,40 | 105,00 |  |  |
| Соціальний захист |  |  |  |  |  |  |
| Романівський психоневрологічний інтернат Житомирської обласної ради | 17 | 2,56 | 2,16 | 8,90 | автономне | дрова, газ |
| Бердичівський геріатричний пансіонат Житомирської обласної ради | 2 | 9,8 | 9,20 | 28,60 | централізоване |  |
| "Тетерівський психоневрологічний інтернат" Житомирської обласної ради | 3 | 4,3 | 2,50 | 12,20 | автономне | дрова, газ |
| "Коростенський геріатричний пансіонат" Житомирської обласної ради | 13 | 13,5 | 11,47 | 47,25 | автономне | дрова, газ |
| КУ "Новоборівський психоневрологічний інтернат" Житомирської обласної ради | 14 | 4,22 | 4,02 | 15,62 | автономне | дрова, газ |
| КУ "Ходорківський психоневрологічний інтернат" Житомирської обласної ради | 10 | 2,13 | 1,80 | 7,40 | автономне | дрова, газ |
| КУ"Хорошівський психоневрологічний інтернат" Житомирської обласної ради | 10 | 2,7 | 2,30 | 8,30 |  |  |
| КУ "Любарський психоневрологічний інтернат" Житомирської обласної ради | 15 | 4,1 | 2,40 | 7,20 | автономне | дрова, газ |
| КУ"Березівський психоневрологічний інтернат" Житомирської обласної ради | 14 | 4 | 3,20 | 11,60 | автономне | дрова, газ |
| КУ "Довбиський психоневрологічний інтернат" Житомирської обласної ради | 8 | 3,14 | 3,14 | 12,80 | автономне | дрова, газ |
| КУ "Радомишльський психоневрологічний інтернат" Житомирської обласної ради | 1 | 5,38 | 4,57 | 18,80 | автономне | дрова, газ |
| КУ "Пугачівський психоневрологічний інтернат" Житомирської обласної ради | 9 | 3,8 | 3,80 | 13,00 | автономне | дрова, газ |
| "Новоборівський дитячий будинок-інтернат" Житомирської обласної ради | 27 | 5,19 | 4,44 | 16,60 | автономне | дрова, вугі-лля |
| Культура |  |  |  |  |  |  |
| Житомирський музичний фаховий коледж | 1 | 3,77 | 3,77 | 17,77 | централізоване |  |
| Музей космонавтики | 3 | 10,67 | 9,92 | 66,76 | централізоване |  |
| Інші |  |  |  |  |  |  |
| Адміністративні будинки | 5 | 19,378 | 17,51 | 57,04 | централізоване |  |
| Всього | 766 | 1289 | 1114,80 | 4240,05 |  |  |

| Рік | Чисельність наявного населення Житомирської області, тис. осіб |
| --- | --- |
| 2017 | 1 240,5— на 1 січня/початок року, (в Україні всього 40,5 млн. осіб) |
| 2018 | 1 231,2 — на 1 січня 2018 |
| 2019 | 1 220,2 — на 1 січня 2019 |
| 2020 | 1 208,2 — на 1 січня 2020 |
| 2021 | 1 195,5 — на 1 січня 2021 |
| 2022 | 1 179,0 — на 1 січня 2022 |

Дякую за увагу !!!