

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТРЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

майдан імені С.П.Корольова, 12, м. Житомир, 10014, тел. (0412) 47-44-27, факс 47-43-86

www.architect-zt.gov.ua, e-mail: [odaguba@meta.ua](mailto:odaguba@meta.ua), код ЄДРПОУ 39932654

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| Від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ На № р-5-22/205 від 11.02.2020 |

Обласна рада

Програма розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов'язаних із реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг місцевого значення в Житомирській області на 2019-2021 роки (далі - Програма) затверджена рішенням обласної ради від 18.12.2018 № 1303 (зі змінами, внесеними згідно з рішенням обласної ради від 07.02.2019 № 1363).

Розробником та відповідальним виконавцем Програми є управління дорожнього будівництва та інфраструктури облдержадміністрації.

Згідно розпорядження голови облдержадміністрації від 26.09.2019 № 337 “Про упорядкування структури обласної державної адміністрації” правонаступником управління дорожнього будівництва та інфраструктури облдержадміністрації є департамент регіонального розвитку облдержадміністрації.

Опорна мережа доріг місцевого значення області складає 6941,5 км або 948 доріг, у тому числі:

* із твердим покриттям - 3422,1 км, що становить 49,3% від

загальної протяжності;

* перехідне покриття (біле шосе, бруківка, дьогте-грунт) –

3309,4 км, або 47,7%;

* ґрунтове покриття – 210,0 км, або 3,0%.

Протяжність сільських доріг складає 5184,6 км, обласних доріг - 1756,9 км.

За бюджетною програмою 3131090 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах” Житомирській області на 2019 рік із державного бюджету передбачено субвенцію у розмірі 775430,6 тис.грн., у тому числі:

будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг

загального користування – 205100,8 тис.грн.;

поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення - 67468,0 тис.грн.;

поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних

доріг загального користування місцевого значення - 362532,0 тис.грн.;

будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах - 140274,3 тис.грн.

Загальна сума спрямованих асигнувань з початку 2019 року склала 775430,6 тис.грн.

Сума касових видатків становить 586197,256 тис.грн., у тому числі:

будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг

загального користування – 136693,206 тис.грн.;

поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення - 36364,859 тис.грн.;

поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних

доріг загального користування місцевого значення - 303970,094 тис.грн.;

будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах - 109169,097 тис.грн.

Сума невикористаних відкритих асигнувань склала 189233,344 тис.грн., або 24,4%.

Дебіторська заборгованість 10000,0 тис.грн.

Кредиторська заборгованість відсутня.

Станом на 01.01.2020 у рамках капітального ремонту автомобільних доріг місцевого значення:

заплановано відремонтувати – 32,3 км,

влаштовано верхніх шарів покриття – 25,2 км,

введено в експлуатацію - 18,6 км.

У 2020 році буде продовжено ремонтні роботи по окремим перехідним об’єктам капітального ремонту, введення в експлуатацію заплановано протягом березня-квітня поточного року.

У рамках поточного середнього ремонту автомобільних доріг місцевого значення:

заплановано відремонтувати – 16,2 км,

влаштовано верхніх шарів покриття – 14,0 км,

введено в експлуатацію - 1,6 км.

У поточному році буде продовжено ремонтні роботи по окремим перехідним об’єктам поточного середнього ремонту, введення в експлуатацію заплановано протягом березня-квітня 2020 року.

У рамках капітального ремонту автомобільних доріг комунальної власності:

заплановано відремонтувати – 234491,0 м2,

влаштовано верхніх шарів покриття – 195693,0 м2,

введено в експлуатацію - 12350,0 м2.

У 2020 році буде продовжено ремонтні роботи по окремим перехідним об’єктам капітального ремонту доріг комунальної власності, введення в експлуатацію заплановано протягом березня-квітня поточного 2020 року.

У рамках поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг місцевого значення:

ліквідовано ямковості та інших деформацій на покриттях доріг – 681358,5 м2,

встановлено та замінено 1710 дорожніх знаків,

нанесено 683,8 км та 5259,2 м2 горизонтальної дорожньої розмітки.

Крім того, за бюджетною програмою 3131090 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах” у 2018 році в області залишилась субвенція у розмірі 75142,809 тис.грн., у тому числі:

будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг

загального користування – 21343,0 тис.грн.;

поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення - 46034,5 тис.грн.;

будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах - 7765,3 тис.грн.

Загальна сума спрямованих асигнувань з початку 2019 року склала 25142,8 тис.грн. Сума касових видатків становить 47805,0 тис.грн. Сума невикористаних відкритих асигнувань склала 27337,7 тис.грн.

Станом на 01.01.2020 проведено влаштування верхніх шарів покриття доріг місцевого значення на загальній протяжності 37,95 км та 18686,0 м2 автомобільних доріг комунальної власності.

Відповідно до пункту 8 Порядку спрямування 50 відсотків суми перевиконання загального обсягу щомісячних показників надходжень митних платежів, визначених у розписі державного бюджету за загальним фондом, до спеціальних фондів обласних бюджетів та бюджету м. Києва, затвердженого постаново Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 100, Житомирській області на 2019 рік затверджено кошти у сумі 66272,5 тис.грн.

На реалізацію заходів з розвитку дорожньої інфраструктури згідно затвердженого Переліку об’єктів поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення в області Службою автомобільних доріг у Житомирській області за 2019 рік освоєно коштів спеціального фонду обласного бюджету у сумі 59482,1 тис.грн. Залишок невикористаних коштів склав 6790,4 тис.грн., або 11,4%.

У відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2007 № 879 “Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування” протягом 2019 року працівниками Управління Укртрансбезпеки у Житомирській області, у тому числі спільно з працівниками патрульної поліції Житомирської області, у відповідності до затверджених графіків роботи здійснювались заходи державного контролю по виявленню автомобільних перевізників, які здійснюють вантажні перевезення з перевищенням габаритно – вагових параметрів.

Протягом вказаного періоду на автодорогах області перевірено та проведено зважування на пересувних пунктах габаритно-вагового контролю 4974 транспортних засобів, виявлено 504 порушення та нараховано плати за проїзд великовагових/великогабаритних автотранспортних засобів на суму 63566 євро, до Держаного бюджету України перераховано коштів на суму 905,3 тис.грн.

Крім того, на автомобільних перевізників області, які здійснювали вантажні перевезення з порушенням габаритно-вагових норм, винесено 324 постанови про застосування адміністративно-господарських штрафів за ст. 60 Закону України “Про автомобільний транспорт” на суму 1138,3 тис.грн., з яких 503,9 тис.грн. стягнуто до Держаного бюджету України.

За інформацією Управління Укртрансбезпеки у Житомирській області на виконання заходів з організації роботи габаритно-вагового контролю касові видатки склали 266,9 тис.грн., або майже 89% від передбачених обласним бюджетом на 2019 рік.

На оновлення та встановлення інформаційних знаків (стел) на в’їзді на територію Житомирської області кошти обласного бюджету, передбачені на реалізацію даного заходу Програми, не використовувалися.

Службою автомобільних доріг у Житомирській області погоджено креслення та схему встановлення інформаційного панно “Середньо-європейський континентальний меридіан – Східна Європа” на автодорозі державного значення М-06 Київ – Чоп км 162+850 (ліворуч та праворуч). Подальше встановлення вказаного панно передбачалось благодійною організацією.

За інформацією Управління патрульної поліції в Житомирській області за 2019 рік на вулично-дорожній мережі області зареєстровано 3912 дорожньо-транспортних пригод, що на 4% більше, ніж на попередній рік (2018 рік – 3761 ДТП).

Директор департаменту Інна ХОМЕНКО

Майківець С.М.

47-46-43