**Інформація про хід виконання обласної програми охорони навколишнього природного середовища в Житомирській області на 2018-2022 роки**

**за 2019 рік**

У відповідності до затвердженого рішенням обласної ради кошторису витрат обласного фонду ОНПС на 2019 рік передбачено виконання заходів з природоохоронної діяльності на загальну суму 6128,2 тис.грн.

За 2019 року, управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації, як розпорядником коштів, виконано природоохоронних заходів на загальну суму 2932,5 тис.грн., що становить 47,8 % від запланованих.

Продовжується будівництво очисних споруд каналізації в м. Андрушівка. Завершено виконання будівельних робіт з монтажу трансформаторної підстанції та освітлення на об’єкті очисних споруд каналізації. Відповідно до проєктно-кошторисної документації та актів приймання виконаних будівельних робіт управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації готує документи для передачі об’єкту на баланс Андрушівської міської ради.

За рахунок обласного фонду, за виконані будівельні роботи перераховано підрядчику кошти в сумі 85,1 тис.грн. Проведено коригування проєктно–кошторисної документації, вартість послуги становить 84,7 тис.грн.

Також були профінансовані 2 науково-дослідні роботи на загальну суму 180,0 тис.грн.

Завершена науково дослідна робота з «Розроблення проектів створення об’єктів природно-заповідного фонду»на суму 90,0 тис.грн.

Мета науково-дослідної роботи це розробка проєктів створення нових об’єктів природно-заповідного фонду на території Житомирської області, обстежених у 2019 р., вивчення їх ландшафтних комплексів, рослинного та тваринного світу, рідкісних видів флори і фауни, виділення пріоритетів охорони, розроблення охоронного режиму з метою удосконалення методів їх збереження та відтворення.

В результаті проведеної науково-дослідної роботи обстежено 9 перспективних об’єктів природно-заповідного фонду Житомирської області. Їх сумарна площа дорівнює 1076,32 га. На всі нові об’єкти природно-заповідного фонду на території Житомирської області розроблено проєкти створення.

В нових об’єктах ПЗФ охоронятимуться унікальні ландшафтні комплекси, види фауни і флори з «Червоної книги України» та рідкісні ценози, занесені до «Зеленої книги України».

В перспективі на наступний період слід продовжити науково-дослідні роботи по розширенню мережі об’єктів ПЗФ та формуванню більш репрезентативної екологічної мережі території Житомирської області.

Завершена науково дослідна робота по темі: «Вивчення у Житомирській області видового складу адвентивних рослин», на що спрямовано 90,0 тис.грн.

Мета науково-дослідної роботи- всебічне вивчення флори адвентивних видів судинних рослинтериторії Житомирської області, природного заповідника «Древлянський», Поліського природного заповідника, аналіз адвентивних видів за часом занесення, способом іміграції, ступенем натуралізації, шкодочинністю.

Кошторисом витрат обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2019 рік, виділено 190,0 тис. грн. на виконання заходу з біологічної меліорації на водосховищі «Житомирське» шляхом вселення рослиноїдних риб.

Житомирською обласною державною адміністрацією разом з управлінням екології та природних ресурсів Житомирської облдержадміністрації та управлінням державного агентства рибного господарства в Житомирській області 18 листопада 2019 року проведено захід з біологічної меліорації на водосховищі «Житомирське» шляхом вселення гідробіонтів (рослиноїдних риб).

В результаті проведення даного заходу було вселено 7,03 т. гідробіонтів **(**рослиноїдних видів риб - білий амур та товстолоб) на загальну суму 190,0 тис.грн.

З обласного фонду охорони навколишнього природного середовища кошторисом витрат в 2019 році спрямовано 177,1 тис.грн на інформаційне забезпечення природоохоронної діяльності та зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Житомира та Житомирської області.

Для забезпечення навчального процесу дидактичним, роздатковим матеріалом та наочними посібниками, згідно заявок, для дошкільних навчальних закладів № 27, № 35, № 49, № 39, КНЗ "Житомирська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат" Житомирської обласної ради, Баранівської гімназії, КЗПО «Обласний еколого-натуралістичний центр» Житомирської обласної ради управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації були придбані наочні посібники з природоохоронної тематики на загальну суму 21,5 тис.грн.

Для проведення екологічного квесту «Захисник природи», забезпечення навчального освітнього процесу образотворчого мистецтва в дошкільних закладах та закладах освіти були придбані та передані канцелярські товари на загальну суму 15,9 тис.грн.

Управлінням екології та природних ресурсів Житомирської облдержадміністрації для зміцнення матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу № 39, № 35 та КНЗ "Житомирська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат" Житомирської обласної ради придбано проектори на загальну суму 24,6 тис.грн,, пристрої для відображення зображення на суму 20,8 тис.грн, акваріум на суму 12,7 тис.грн.

КЗПО «Обласний еколого-натуралістичний центр» Житомирської обласної ради Придбано та передано екран настінний на суму 3,8 тис.грн..

Для Овруцька Малої академії народних мистецтв та ремесел Овруцької міської ради Житомирської області управлінням виділені кошти на придбання інструментів для різьблення на суму 20,8 тис.грн.

Для підвищення ефективності боротьби із браконьєрами та порушенням правил рибальства на водоймах області, для потреб Житомирського рибоохоронного патруля придбано та передано квадрокоптер із фото та відео камерою для виявлення та фіксації правопорушень вартістю 57,0 тис.грн.

Управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації в 2019 р. перераховані кошти як субвенція з обласного бюджету на здійснення наступних природоохоронних заходів на загальну суму 2195,5 тис.грн.:

- проектування та будівництво протиерозійних, гідротехнічних споруд на території Овруцької ОТГ -1000,0 тис.грн;

*-* реконструкція існуючої каналізаційної насосної станції № 2 на території центральної районної лікарні у смт Любар -208,0 тис.грн.;

- поліпшення технічного стану та благоустрою водойм (*ставу*) у смт Ємільчине Житомирської області- 487,5,0 тис.грн.

- забезпечення екологічно безпечного збирання, утилізації, видалення, знешкодження небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин на території Олевської ОТГ – 500,0 тис.грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення природоохоронних заходів місцевим бюджетам придбано 6 автомобілів для збору, транспортування та складування побутових відходів та 161 контейнер на загальну суму 10,1 млн.грн.

Проведено реконструкцію каналізаційного колектора господарсько-побутових стічних вод очисних споруд в м.Овруч Житомирської області, на що витрачено 4,6 млн.грн.

Продовжується реконструкція очисних споруд смт Нова-Борова, де освоєно 5,6 млн.грн. Стан готовності обєкта 93,0 %. Встановлено нове технологічне оладнання на очисних спорудах в смт Нова-Борова та смт Черняхів.

На реконструкцію очисних споруд КП «Черняхів-Добробут виділено 1,5 млн.грн, освоєно 62,5 % .

Розпочаті роботи по реконструкції очисних споруд в смт Народичі. На виконання заходу виділено коштів з державного бюджету в розмірі 6,4 млн.грн, освоєно 3,4 %.

Нагальною проблемою залишається забруднення річок, зокрема забруднення зворотними водами річки Гнилоп'ять м. Бердичева та р. Хомора в смт Першотравенськ.

Житомирською обласною державною адміністрацією, з огляду на зазначене, було підготовлено рішення шістнадцятої сесії VII скликання Житомирської обласної ради від 31.05.2018 № 1120 «Про звернення депутатів обласної ради до Міністерства екології та природних ресурсів України щодо будівництва очисних споруд у м. Бердичеві».

Данна проблема потребує постійного контролю з боку місцевих органів самоврядування та громадських організацій.

Природоохоронні заходи управлінням екології та природних ресурсів Житомирської облдержадміністрації проводяться згідно календарного плану в межах затвердженого кошторису витрат обласного фонду.

Т.в.о.начальника управління Микола СЕМЕНЮК

Васильєва А.М.

(0412) 22-08-24

**Додаток 4 до Порядку розроблення**

**обласних цільових програм та звітності про їх виконанн**

**Інформація про виконання програми охорони навколишнього природного середовища в Житомирській області на за 2019 рік**

**тис. грн.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва заходів програми** | **Визначено програмою, тис. грн** | | | | | **Проведені видатки, тис. грн** | | | | |
| **Всього** | **В тому числі за рахунок коштів:** | | | | **Всього** | **В тому числі за рахунок коштів:** | | | |
| **Державного бюджету** | **Обласного бюджету** | **Інших місцевих бюджетів** | **Небюджетних джерел** | **Державного бюджету** | **Обласного бюджету** | **Інших місцевих бюджетів** | **Небюджет них джерел** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Обласна програма охорони навколишнього природного середовища в Житомирській області на 2018-2022 роки | **19430,3** |  | **15726,1** | **2144,9** |  |  | **9638,1** | **7910,7** | **20,0** |  |
|  | **Всього по розділу** | **19430,3** |  | **15726,1** | **2144,9** |  |  | **9638,1** | **7910,7** | **1727,4** |  |

**Охорона та раціональне використання водних ресурсів**

**тис. грн.**

| **№ з/п** | **Назва заходів програми** | **Визначено програмою, тис. грн** | | | | | **Проведені видатки, тис. грн** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всього** | **В тому числі за рахунок коштів:** | | | | **Всього** | **В тому числі за рахунок коштів:** | | | |
| **Державного бюджету** | **Обласного бюджету** | **Інших місцевих бюджетів** | **Небюджетних джерел** | **Державного бюджету** | **Обласного бюджету** | **Інших місцевих бюджетів** | **Небюджет них джерел** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | Будівництво напірного колектора господарсько-побутової каналізації м.Андрушівка | **40,6** |  | **28,4** | **12,2** |  | **40,6** |  | **28,3** | **11,8** |  |
|  | Реконструкція та технічне переобладнання очисних споруд каналізації у смт Ємільчине | **2438,9** |  | **1368,9** | **1070,0** |  | **1779,8** |  | **762,2** | **1017,6** |  |
|  | Технічне переоснащення із заміною аварійного обладнання КНС у м.Малині Житомирської області | **12,4** |  | **12,4** |  |  | **12,47** |  | **12,4** |  |  |
|  | Технічне переоснащення із заміною аварійного обладнання КНС у смт. Попільні Житомирської області | **675,6** |  | **473,0** | **202,6** |  | **33,8** |  | **33,8** |  |  |
|  | Технічне переоснащення із заміною аварійних блоків аерації аеротенка №1 очисних споруд в смт.Гранітне Малинського району Житомирської області | **10,9** |  | **10,9** |  |  | **10,9** |  | **10,9** |  |  |
|  | Реконструкція каналізаційного колектора в м.Олевськ | **140,0** |  | **140,0** |  |  | **131,6** |  | **131,6** |  |  |
|  | Технічне переоснащення із заміною аварійних решіток на решітки тонкого очищення стічних вод на КНС №1 в м.Коростень | **12,9** |  | **12,9** |  |  | **12,9** |  | **12,9** |  |  |
|  | Реконструкція очисних споруд господарсько-побутової каналізації у смт Довбиш Житомирської області | **1477,0** |  | **1477,0** |  |  | **488,1** |  | **488,1** |  |  |
|  | Реконструкція каналізаційного колектора по вул. 1 Травня в смт Ємільчине Житомирської області - КНС по вул. 1 Травня, 12 | **1200,0** |  | **1200,0** |  |  | **1170,8** |  | **1170,8** |  |  |
|  | Поліпшення технічного стану та благоустрій водойм на території Ботанічного саду Житомирського національного агроекологічного університету. Реконструкція | **1400,0** |  | **1400,0** |  |  | **1381,6** |  | **1381,6** |  |  |
|  | Будівництво очисних споруд каналізації в м. Андрушівка | **2275,0** |  | **1592,5** | **682,5** |  | **1279,1** |  | **682,5** | **596,6** |  |
|  | Будівництво очисних споруд каналізації в м. Андрушівка (пусконалагоджувальні роботи 1-го етапу) | **100,0** |  | **100,0** |  |  | **-** |  |  |  |  |
|  | Технічне переоснащення із заміною аварійного обладнання КНС № 3 по вул. І. Франка та заміна частини напірного колектора по вул. Клубна в м. Андрушівка | **141,8** |  | **99,3** | **42,5** |  | **-** |  |  |  |  |
|  | Реконструкція та технічне переобладнання очисних споруд господарсько-побутових стічних вод у м. Овруч | **228,8** |  | **160,2** | **68,6** |  | **221,5** |  | **186,5** | **35,0** |  |
|  | Реконструкція та технічне переобладнання очисних споруд господарсько-побутових стічних вод у м. Овруч (пусконалагоджувальні роботи) | **100,0** |  | **100,0** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція очисних споруд каналізації КП «Черняхів-Добробут» по вул. Індустріальній в смт Черняхів Житомирської області | **171,1** |  | **104,6** | **66,5** |  | **170,0** |  | **103,5** | **66,5** |  |
|  | Реконструкція очисних споруд каналізації КП «Черняхів-Добробут» по вул. Індустріальній в смт Черняхів Житомирської області (пусконалагоджувальні роботи) | **50,0** |  | **50,0** |  |  | **48,8** |  | **48,8** |  |  |
|  | Проведення заходів з біологічної меліорації на водосховищі «Житомирське» | **185,0** |  | **185,0** |  |  | **185,0** |  | **185,0** |  |  |
|  | Виконання заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Крошенка | **1500,0** |  | **1500,0** |  |  | **1180,2** |  | **1180,2** |  |  |
|  | Проектування та реконструкція полігону (сміттєзвалища) в смт Черняхів | **500,0** |  | **500,0** |  |  | **0** |  | **0** |  |  |
|  | Проектування та будівництво протиерозійних, гідротехнічних споруд на території Овруцької ОТГ | **590,3** |  | **590,3** |  |  | **590,3** |  | **5903** |  |  |
|  | Придбання обладнання для збору, транспортування, перероблення, знешкод- ження та складування побутових відходів на території Олевської міської ради | **80,0** |  | **80,0** |  |  | **80,0** |  | **80,0** |  |  |
|  |  | **13330,3** |  | **11185,4** |  |  | **8816,9** |  | **7089,5** |  |  |
|  | **Поводження з відходами** | | | | | | | | | | | |
|  | Розробка проекту та забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення і знешкодження промислових відходів від діяльності гірничих та каменеобробних підприємств Житомирської області | **5400,0** |  | **5400,0** |  |  | **474,2** |  | **474,2** |  |  |
|  | **Охорона та раціональне використання природних ресурсів** | | | | | | | | | | | |
|  | Науково-дослідна робота «Розроблення проектів створення об’єктів природно - заповідного фонду» | **80,0** |  | **80,0** |  |  | **80,0** |  | **80,0** |  |  |
|  | Науково-дослідні роботи, зазначені у Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р. № 1147 | **300,0** |  | **300,0** |  |  | **150,0** |  | **150,0** |  |  |
|  |  | **380,0** |  | **380,0** |  |  | **230,0** |  | **230,0** |  |  |
|  | **Екологічна освіта, інформаційне забезпечення та наукові дослідження** | | | | | | | | | | | |
|  | Запровадження геоінформаційної системи | **195,0** |  | **195,0** |  |  | **-** |  | **-** |  |  |
|  | Інформаційне забезпечення природоохоронної діяльності, проведення (в тому числі підведення підсумків, нагородження) конкурсів, фестивалів, організація виставок, нарад, семінарів, науково-практичних конференцій, друк екологічних сторінок у газетах та випуск телерадіопередач, створення відеофільмів, видання поліграфічної продукції на екологічну тематику, поповнення бібліотек природоохоронною літературою та нормативною документацією | **60,0** |  | **60,0** |  |  | **52,9** |  | **52,9** |  |  |
|  | Організація і здійснення робіт з екологічної освіти, поглиблення екологічного спрямування діяльності екологічних гуртків, придбання обладнання для екологічних кабінетів, створення постійно діючих природоохоронних виставок, зміцнення матеріально-технічної бази Житомирського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Житомирської обласної ради, центру творчості дітей та молоді, центру науково-технічної творчості учнівської молоді, шкіл та шкіл-інтернатів, дошкільних закладів області | **65,0** |  | **65,0** |  |  | **64,1** |  | **64,1** |  |  |
|  |  | **320,0** |  | **320,0** |  |  | **117,0** |  | **117,0** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **19430,3** |  | **17285,4** | **2144,9** |  | **9638,1** |  | **7910,7** | **1727,4** |  |

Виконання показників затрат:

**тис. грн.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Джерела фінансування програми** | **Визначено програмою** | **Затверджено бюджетом** | **Профінансовано** | **Використано** | **Рівень виконання (%)** | |
| **До затвердженого бюджетом** | **До визначеного програмою** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Державного бюджету |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обласного бюджету | 17285,4 | 17285,4 | 7910,7 | 7910,7 | 45,8 | 45,8 |
| 3 | Інших місцевих бюджетів | 2144,9 | 2144,9 | 1727,4 | 1727,4 | 80,5 | 80,5 |
| 4 | Небюджетних джерел |  |  |  |  | х |  |
| 5 | ВСЬОГО | 19430,3 | 19430,3 | 9638,1 | 9638,1 | 49,6 | 49,6 |

Інформація про виконання заходів програми та пояснення щодо їх виконання:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Назва заходів програми** | **Одиниця виміру (у натуральних показниках)** | **Стан виконання** | | | **Пояснення розбіжностей між запланованим та фактичним виконанням** |
| **Заплановано у програмі з початку дії програми, у тому числі на відповідний рік** | **Фактичне виконання** |  | |
| 1 | Будівництво очисних споруд каналізації в м. Андрушівка | тис.грн | 2275,0 | 1279,1 | завершення робіт по цьому об’єкту заплановано в 2019 | |
| 2 | Реконструкція та технічне переобладнання очисних споруд господарсько-побутових стічних вод у м. Овруч | тис.грн | 228,8 | 221,5 | завершення робіт по цьому об’єкту заплановано в 2019 | |
| 3 | Реконструкція та технічне переобладнання очисних споруд господарсько-побутових стічних вод у м. Овруч (пусконалагоджувальні роботи) | тис.грн | 100,0 | - | завершення робіт по цьому об’єкту заплановано в 2019 | |
| 4 | Розробка проекту та забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення і знешкодження промислових відходів від діяльності гірничих та каменеобробних підприємств Житомирської області | тис.грн | 5400,0 | 474,2 | завершення робіт по цьому об’єкту заплановано в 2019 | |
| 5 | Реконструкція очисних споруд господарсько-побутової каналізації у смт Довбиш Житомирської області | тис.грн | 1477,0 | 488,1 | завершення робіт по цьому об’єкту заплановано в 2019 | |
| 6 | Реконструкція каналізаційного колектора по вул. 1 Травня в смт Ємільчине Житомирської області - КНС по вул. 1 Травня, 12 | тис.грн | 1200,0 | 1170,8 | завершення робіт по цьому об’єкту заплановано в 2019 | |
| 7 | Технічне переоснащення із заміною аварійного обладнання КНС у смт. Попільні Житомирської області | тис.грн | 675,63 | 33,8 | завершення робіт по цьому об’єкту заплановано в 2019 | |
|  |  |  | **11356,43** |  |  | |

Начальник управління екології та природних

ресурсів Житомирської облдержадміністрації \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Оксана РЕВЕНКО  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Васильєва А.М.

(0412) 22-08-24